禽康智检APP

开发文档

——新质服务，精准惠农：打造禽病绿色防控新范式

| 项目名称 | 禽康智检AI辅助诊断系统（手机APP） |
| --- | --- |
| 参赛赛事 | 2026年世界职业院校技能大赛 |
| 技术方案 | Expo Go + React Native 跨平台移动应用 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026年8月 |
| 文档密级 | 内部公开 |

目  录

第一章 项目概述与背景

第二章 需求分析

第三章 系统架构设计

第四章 技术栈详细说明

第五章 功能模块详细设计

第六章 数据库设计

第七章 API接口设计

第八章 UI/UX设计规范

第九章 AI诊断模型集成方案

第十章 离线与弱网方案

第十一章 安全设计

第十二章 Git仓库规划与工作流

第十三章 Expo Go封装与发布流程

第十四章 测试方案

第十五章 部署与运维

第十六章 项目排期与里程碑

第十七章 风险评估与应对

附录A 虚拟子团队组建与分工

附录B 术语表

# 第一章 项目概述与背景

## 1.1 项目背景

当前，绿色转型、减抗增效已成为畜牧业高质量发展的必然要求。2026年中央一号文件明确提出"因地制宜发展农业新质生产力，促进人工智能与农业发展相结合，加快农业生物制造关键技术创新"。随着农业发展全面绿色转型、兽用抗菌药使用减量化行动持续推进，如何在保障家禽健康与生产性能的前提下，切实降低抗生素依赖、提高养殖综合效益，已成为行业亟需破解的难题。

本项目团队在服务丘陵山区特色家禽养殖的实践中，发现普遍存在三大痛点：

一是禽病鉴别诊断精准性不高——禽病混合感染频发、症状相似，传统经验判断误诊率高，基层兽医匮乏、专业设备难以深入山区。

二是养殖合规用药可选性不多——限抗、减抗政策下，金刚烷胺、利巴韦林等明令禁止，2026年4月农业农村部农办牧7号文件明确提出纠治"超范围、超剂量、超时限"用药，养殖户面对病毒性传染病"想用不敢用、想换不会换"。

三是禽场综合防控协同性不足——丘陵山区禽场分散，信息共享不畅、区域协同不足，综合防控难统筹。

## 1.2 项目目标

本项目以"新质服务，精准惠农"为使命，聚焦畜牧业绿色养殖与数字化转型，携手市域产教联合体单位，研发"禽康智检"AI辅助诊断系统（手机APP），打造一套集数智精准诊断、合规用药推荐、区域联防预警于一体的技术服务体系。具体目标包括：

一破精准诊断难——依托海量禽病数据训练智能诊断模型，手机端上传数据即可获得结果及置信度，实现诊断从"经验依赖"到"数据驱动"的跨越。

二破用药合规难——基于确诊结果，智能推荐以卵黄抗体为代表的绿色用药方案，引导养殖户从"不敢用、不会选"转向"对症选药、合规用药"。

三破协同防控难——打通各禽场数据壁垒，实现信息互联共享、风险联防联控，帮助养殖户从被动处置转向主动防控，形成全域联动的协同防控格局。

## 1.3 产品定位

"禽康智检"APP是一款面向基层养殖户、兽医师生及管理人员的公益免费AI辅助诊断移动应用。产品以Expo Go + React Native技术栈构建，支持iOS与Android双平台，核心定位如下：

| 维度 | 定位描述 |
| --- | --- |
| 目标用户 | 基层养殖户（核心）、兽医专业师生、动物防疫管理人员 |
| 核心价值 | AI辅助诊断 + 绿色用药推荐 + 区域联防预警 |
| 商业模式 | 公益注册免费使用，依托政企购买服务实现可持续运营 |
| 技术特色 | 跨平台移动端、离线可用、AI推理、多源数据融合 |
| 服务区域 | 以川渝丘陵山区为核心，辐射全国，面向"一带一路"输出 |

## 1.4 项目成果基础

本项目已在32个区县、47个乡镇落地服务，累计助农服务超千户，推广服务达60万次。服务区域家禽疫病死亡率由9.8%降至1.5%，累计节约防疫投入800余万元。知识产权方面，累计申请实用新型专利2项，登记软件著作权2项，发表学术论文2篇。本APP开发将在此基础上，将已有技术服务体系数字化、产品化、规模化。

## 1.5 文档目的与读者对象

本文档为"禽康智检"APP的完整开发指导文档，旨在为项目开发团队提供从需求分析到部署运维的全流程技术规范。读者对象包括：

技术架构师：参考系统架构、技术选型、接口设计章节

前端开发工程师：参考功能模块设计、UI/UX规范、Expo封装章节

后端开发工程师：参考数据库设计、API接口、AI模型集成章节

测试工程师：参考测试方案、非功能需求章节

项目经理：参考项目排期、风险评估、Git工作流章节

文档工程师：全文参考，用于后续文档维护与更新

# 第二章 需求分析

## 2.1 用户角色分析

本APP采用角色区分机制，不同角色拥有不同的功能权限与界面视图。系统共定义三类核心用户角色：

| 角色 | 用户画像 | 核心诉求 | 权限范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养殖户 | 丘陵山区中小规模家禽养殖场主，年龄35-60岁，智能手机使用基础薄弱，兽医专业知识有限 | 快速诊断鸡群疾病、获取合规用药方案、接收疫情预警、降低养殖损失 | AI诊断、环境录入、流调填报、预警接收、预案查看、回访记录、科普浏览、个人看板 |
| 兽医师生 | 高职院校动物医学专业师生及基层兽医服务人员，具备一定专业基础 | 线上辅助诊断+线下精准服务协同、病例学习、实践技能提升、服务记录管理 | 全部养殖户功能 + 师生终端协同、病例库管理、服务工单处理、线下服务记录 |
| 管理员 | 动物防疫管理部门、项目运营团队成员 | 全域数据监控、区域联防管理、内容审核、用户管理、系统配置 | 全部功能 + 数据看板、用户管理、科普内容管理、预警规则配置、系统设置 |

## 2.2 功能性需求

根据项目背景与用户调研，系统共规划11个核心功能模块，各模块功能需求详述如下：

### 2.2.1 功能模块总览

| 编号 | 模块名称 | 核心功能 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 | 用户注册与登录 | 手机号注册、角色选择、公益免费、实名认证、密码找回 | P0 |
| M02 | AI智能诊断 | 症状文字+图片+检测数据上传、AI诊断结果及置信度、新城疫/球虫/鸡白痢/支原体等鉴别诊断 | P0 |
| M03 | 环境数据录入与分析 | 空气/水样/饲料/环境表面四类检测数据上传、综合分析、超标预警 | P0 |
| M04 | 流行病学调查 | 发病时间、死亡数、饲养管理、免疫情况、发病率死亡率结构化录入 | P0 |
| M05 | 自动预警与区域联防 | 多源数据融合异常识别、邻近禽场病例推送预警、数据互联共享 | P1 |
| M06 | 防控预案生成 | 5分钟内生成个性化预案、绿色用药方案推荐、中兽药/生物制剂、减抗政策 | P0 |
| M07 | 处置方案推送与追踪回访 | 3日/7日回访机制、恢复情况记录、处置效果评估 | P1 |
| M08 | 全流程服务闭环 | 自动预警—极速响应—精准诊断—追踪反馈全链路管理 | P1 |
| M09 | 科普知识推送 | 病例分析、疾病防控科普、分类浏览、收藏分享 | P2 |
| M10 | 数据统计与看板 | 疫病死亡率、防疫投入节约、推广服务次数可视化 | P1 |
| M11 | 师生终端协同 | AI智脑+师生终端、线上智能诊断+线下精准服务、工单流转 | P1 |

### 2.2.2 用户故事（User Stories）

采用敏捷用户故事格式描述核心需求：

| 编号 | 角色 | 用户故事 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| US-001 | 养殖户 | 作为养殖户，我希望通过手机号快速注册并免费使用APP，以便零门槛获得AI诊断服务 | 注册流程≤3步，无需付费 |
| US-002 | 养殖户 | 作为养殖户，我希望上传鸡群症状照片和文字描述后获得AI诊断结果及置信度，以便快速判断鸡群可能患有的疾病 | 诊断结果≤30秒返回，置信度百分比显示 |
| US-003 | 养殖户 | 作为养殖户，我希望录入环境检测数据（空气、水样、饲料、环境表面）后获得综合分析，以便排查非病原因素 | 四类数据结构化录入，超标自动标红 |
| US-004 | 养殖户 | 作为养殖户，我希望收到邻近禽场的疫情预警，以便提前做好生物安全防护 | 基于地理位置推送，预警实时到达 |
| US-005 | 养殖户 | 作为养殖户，我希望AI诊断后5分钟内获得个性化防控预案和绿色用药方案，以便及时处置 | 预案包含用药建议、生物安全措施、免疫建议 |
| US-006 | 养殖户 | 作为养殖户，我希望在处置后3日和7日收到回访提醒并记录恢复情况，以便评估处置效果 | 自动回访提醒，恢复情况结构化记录 |
| US-007 | 兽医师生 | 作为兽医专业学生，我希望通过师生终端接收养殖户的线下服务请求，以便将课堂知识应用于实践 | 工单分配、导航到养殖场、服务记录 |
| US-008 | 兽医师生 | 作为兽医教师，我希望查看学生的服务记录和诊断准确率，以便指导学生提升专业能力 | 服务统计、诊断复盘、教学案例生成 |
| US-009 | 管理员 | 作为管理员，我希望查看全域疫病数据看板和区域联防状态，以便统筹防控决策 | 地图可视化、死亡率趋势、预警热力图 |
| US-010 | 管理员 | 作为管理员，我希望发布和管理科普知识内容，以便提升养殖户的防控意识 | 富文本编辑、分类管理、推送统计 |

## 2.3 非功能性需求

### 2.3.1 性能需求

| 指标 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| APP启动时间 | ≤2秒（冷启动） | 从点击图标到首页可交互 |
| AI诊断响应 | ≤30秒 | 含图片上传+模型推理+结果返回 |
| 预案生成时间 | ≤5分钟 | 从数据上传到完整预案展示 |
| 页面切换 | ≤300ms | 常规页面间导航响应 |
| 列表加载 | ≤1秒 | 分页列表首屏数据加载 |
| 并发支持 | ≥1000用户同时在线 | 后端服务并发处理能力 |
| 图片上传 | ≤10秒/张（4G网络） | 单张图片≤5MB，压缩后上传 |

### 2.3.2 兼容性需求

| 平台 | 最低版本 | 推荐版本 | 屏幕适配 |
| --- | --- | --- | --- |
| iOS | iOS 13.0 | iOS 15.0+ | iPhone SE ~ iPhone 15 Pro Max，支持刘海屏/灵动岛 |
| Android | Android 8.0 (API 26) | Android 10.0+ | 5.0寸 ~ 7.0寸，支持折叠屏基础适配 |
| Expo SDK | SDK 51+ | SDK 53 (最新稳定版) | 使用Expo Go支持的原生模块 |

### 2.3.3 离线与弱网需求

针对丘陵山区网络环境差的特点，系统必须支持离线缓存与弱网优化：

核心功能（诊断表单、环境录入、流调填报）支持离线填写，数据本地缓存

已加载的诊断结果、预案、科普内容支持离线查看

网络恢复后自动同步离线数据，支持冲突检测与合并

弱网环境下（2G/3G/高延迟）图片自动压缩、请求超时重试、进度提示

本地缓存容量上限：诊断记录≥500条、科普内容≥100篇、图片缓存≥200MB

### 2.3.4 安全与隐私需求

用户密码采用bcrypt加盐哈希存储，传输全程HTTPS/TLS 1.3加密

敏感数据（手机号、位置信息）脱敏存储与展示

AI诊断原始图片上传后服务端加密存储，用户可申请删除

符合《中华人民共和国个人信息保护法》《数据安全法》要求

支持账号注销与数据导出，注销后30天内彻底删除个人数据

API接口采用JWT令牌认证，令牌有效期2小时，支持刷新机制

### 2.3.5 易用性需求

中文界面，语言通俗易懂，避免专业术语堆砌，必要术语配注释

主要功能文字≥16sp，按钮点击区域≥48×48dp，适合中老年用户操作

核心操作（AI诊断）≤3步完成，新用户首次使用提供引导教程

支持语音输入症状描述，降低文字输入门槛

界面配色采用农业绿色主题，高对比度，户外强光下可读

提供客服热线与在线反馈入口，问题响应≤24小时

## 2.4 用例图描述

系统核心用例以养殖户为中心，描述如下：

| 用例编号 | 用例名称 | 参与者 | 前置条件 | 基本流程 | 后置条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | 用户注册登录 | 养殖户/师生/管理员 | 无 | 1.输入手机号→2.获取验证码→3.设置密码→4.选择角色→5.完成注册 | 用户账号创建，进入对应角色首页 |
| UC-02 | AI智能诊断 | 养殖户 | 已登录 | 1.选择诊断入口→2.输入症状文字→3.上传症状图片→4.填写检测数据→5.提交诊断→6.查看结果及置信度 | 诊断记录保存，可生成防控预案 |
| UC-03 | 环境数据录入 | 养殖户 | 已登录 | 1.选择检测类型→2.录入各项指标→3.提交→4.查看分析结果 | 环境数据保存，异常指标触发预警 |
| UC-04 | 流行病学调查 | 养殖户/师生 | 已登录 | 1.填写养殖场信息→2.录入发病情况→3.填写免疫记录→4.提交 | 流调记录保存，纳入区域联防数据 |
| UC-05 | 接收预警 | 养殖户 | 已登录且授权位置 | 1.系统检测异常→2.推送预警通知→3.用户点击查看详情→4.查看处置建议 | 预警记录标记为已读 |
| UC-06 | 生成防控预案 | 养殖户 | 已有诊断结果 | 1.点击生成预案→2.系统5分钟内生成→3.查看预案详情→4.确认执行 | 预案保存，启动回访机制 |
| UC-07 | 追踪回访 | 养殖户/师生 | 已有处置预案 | 1.第3日收到回访提醒→2.记录恢复情况→3.第7日二次回访→4.评估效果 | 回访记录保存，闭环完成 |
| UC-08 | 师生终端接单 | 兽医师生 | 已登录师生角色 | 1.查看服务工单→2.接单→3.导航至养殖场→4.现场服务→5.提交服务记录 | 工单状态更新，服务记录归档 |

# 第三章 系统架构设计

## 3.1 整体架构概述

"禽康智检"APP采用前后端分离的分层架构设计，整体分为五层：客户端层、网关层、应用服务层、数据存储层、AI推理层。各层之间通过标准化接口通信，支持独立部署与水平扩展。

架构分层说明：

| 层级 | 组件 | 职责 | 技术选型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户端层 | 禽康智检APP (iOS/Android) | 用户交互、数据采集、离线缓存、本地推理 | Expo Go + React Native + TypeScript |
| 网关层 | API Gateway | 路由转发、负载均衡、鉴权、限流、日志 | Nginx + JWT + Redis限流 |
| 应用服务层 | 微服务集群 | 用户/诊断/环境/预警/预案/回访/科普/看板/师生协同服务 | Node.js (NestJS) + Python (FastAPI) |
| 数据存储层 | 关系型数据库+缓存+对象存储+时序数据库 | 业务数据存储、会话缓存、图片存储、环境监测时序数据 | PostgreSQL + Redis + MinIO + InfluxDB |
| AI推理层 | 模型推理服务 | 图像分类、症状文本分析、多模态融合诊断、预案生成 | Python + FastAPI + ONNX Runtime + TensorRT |

## 3.2 架构拓扑

【用户端】iOS/Android手机 -> 4G/5G/WiFi -> CDN加速节点

【接入层】CDN -> 负载均衡(SLB) -> API网关(Nginx)

【服务层】API网关 -> 微服务集群（K8s容器编排，HPA自动扩缩）

【数据层】微服务 -> PostgreSQL主从 + Redis集群 + MinIO对象存储 + InfluxDB

【AI层】诊断服务 -> AI推理集群（GPU节点，ONNX Runtime/TensorRT）

【运维层】Prometheus监控 + Grafana看板 + ELK日志 + Jenkins CI/CD

## 3.3 前后端分离架构

前端（React Native）：负责UI渲染、用户交互、表单验证、本地缓存、离线数据管理

后端（微服务）：负责业务逻辑处理、数据持久化、AI模型调度、权限控制、消息推送

通信协议：HTTP/HTTPS + RESTful API + JSON，实时通信采用WebSocket

接口版本管理：API路径包含版本号（如 /api/v1/diagnosis）

## 3.4 微服务划分

| 服务名称 | 服务标识 | 核心职责 | 技术栈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户服务 | user-service | 注册登录、角色管理、权限认证 | NestJS |
| 诊断服务 | diagnosis-service | AI诊断调度、诊断记录、置信度计算 | FastAPI |
| 环境服务 | environment-service | 四类环境数据录入、分析、超标判断 | NestJS |
| 流调服务 | epidemic-service | 流行病学调查、发病率统计 | NestJS |
| 预警服务 | alert-service | 异常识别、区域联防、推送通知 | NestJS |
| 预案服务 | plan-service | 防控预案生成、绿色用药推荐 | FastAPI |
| 回访服务 | followup-service | 3日/7日回访调度、恢复记录 | NestJS |
| 科普服务 | knowledge-service | 科普内容管理、分类浏览 | NestJS |
| 看板服务 | dashboard-service | 数据统计、可视化图表 | NestJS |
| 师生服务 | mentor-service | 工单分配、服务记录、师生协同 | NestJS |
| AI推理服务 | ai-inference-service | 模型加载、图像推理、多模态融合 | FastAPI+ONNX |
| 文件服务 | file-service | 图片上传、压缩、存储、鉴权 | NestJS |

## 3.5 关键架构决策

### 3.5.1 为什么选择Expo Go

跨平台统一：一套代码同时支持iOS和Android，开发效率提升约40%

快速迭代：支持OTA热更新，无需应用商店审核即可推送更新

原生能力覆盖：Expo SDK内置相机、位置、通知、SQLite等核心模块

团队友好：React + TypeScript技术栈，前端工程师上手快

限制应对：自定义AI推理采用云端方案，后续可升级为Development Build

### 3.5.2 为什么选择云端AI推理

Expo Go无法集成自定义原生TensorFlow Lite/ONNX Runtime模块

多模态诊断模型体积较大（>50MB），不适合内置APP

云端模型可随时更新优化，无需发版

图像分类+文本分析+多模态融合需要GPU加速

离线兜底：核心疾病轻量规则引擎内置APP，离线提供基础建议

# 第四章 技术栈详细说明

## 4.1 前端技术栈（Expo Go + React Native）

### 4.1.1 核心框架

| 技术 | 版本 | 用途 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| React Native | 0.74+ | 跨平台移动应用框架 | 一套代码双平台，生态成熟 |
| Expo SDK | 53 | Expo工具链与SDK | 内置原生模块，OTA更新，EAS构建 |
| Expo Go | SDK 53对应 | 开发调试容器 | 无需Xcode/Android Studio即可真机调试 |
| TypeScript | 5.4+ | 类型安全的JavaScript | 编译时类型检查，减少运行时错误 |
| React | 18.2+ | UI组件库 | 函数式组件+Hooks，状态管理灵活 |

### 4.1.2 Expo SDK核心模块

| 模块名 | 用途 | 应用场景 |
| --- | --- | --- |
| expo-camera | 相机拍照/录像 | 症状图片拍摄、环境照片记录 |
| expo-image-picker | 相册图片选择 | 从相册选择症状图片上传 |
| expo-location | 地理位置获取 | 区域联防预警、养殖场定位、师生导航 |
| expo-notifications | 本地/远程推送 | 预警推送、回访提醒、工单通知 |
| expo-sqlite | 本地SQLite数据库 | 离线数据缓存、诊断记录本地存储 |
| expo-secure-store | 安全存储 | JWT令牌、用户凭证加密存储 |
| expo-file-system | 文件系统访问 | 图片缓存、离线文件管理 |
| expo-network | 网络状态检测 | 离线/弱网判断、自动同步触发 |
| expo-av | 音频录制播放 | 语音输入症状描述、AI语音播报 |
| expo-sharing | 系统分享 | 科普内容分享、诊断报告分享 |
| expo-haptics | 触觉反馈 | 按钮点击反馈、预警震动提醒 |

### 4.1.3 前端辅助库

| 库名 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| @react-navigation/native | 6.x | 页面导航（Stack/Tab/Drawer） |
| @react-navigation/bottom-tabs | 6.x | 底部Tab导航 |
| axios | 1.x | HTTP请求库，支持拦截器、重试 |
| @tanstack/react-query | 5.x | 服务端状态管理、缓存、重试 |
| zustand | 4.x | 轻量级全局状态管理 |
| react-hook-form | 7.x | 表单管理与验证 |
| yup | 1.x | 表单验证Schema |
| dayjs | 1.x | 日期时间处理 |
| react-native-svg | 13.x | SVG图表渲染 |
| victory-native | 36.x | 数据可视化图表 |
| expo-image | 1.x | 高性能图片组件 |
| lottie-react-native | 6.x | 动画效果 |

## 4.2 后端技术栈

| 技术 | 版本 | 用途 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| Node.js | 20 LTS | JavaScript运行时 | 与前端技术栈统一，异步IO高并发 |
| NestJS | 10.x | Node.js企业级框架 | TypeScript原生、依赖注入、微服务支持 |
| Python | 3.11+ | AI推理服务运行时 | AI/ML生态最成熟 |
| FastAPI | 0.110+ | Python异步Web框架 | 高性能异步、自动API文档 |
| Prisma | 5.x | Node.js ORM | 类型安全、迁移管理 |
| PostgreSQL | 16.x | 主关系型数据库 | 开源强大、JSON支持、全文检索 |
| Redis | 7.x | 缓存/消息队列/限流 | 高性能内存数据库、Pub/Sub |
| MinIO | RELEASE | 对象存储（S3兼容） | 开源、私有化部署 |
| InfluxDB | 2.x | 时序数据库 | 环境监测数据时序存储 |
| Nginx | 1.25+ | 反向代理/负载均衡 | 高性能、SSL终止 |

## 4.3 AI模型技术栈

| 技术 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PyTorch | 模型训练框架 | 禽病图像分类、症状文本分析模型训练 |
| ONNX | 模型交换格式 | 训练后导出ONNX，跨平台推理 |
| ONNX Runtime | 推理引擎 | CPU/GPU推理，支持量化优化 |
| TensorRT | GPU推理加速 | NVIDIA GPU高性能推理优化 |
| HuggingFace Transformers | 预训练模型 | BERT系列用于症状文本语义分析 |
| scikit-learn | 传统机器学习 | 置信度校准、多模态融合权重学习 |
| MLflow | 模型生命周期管理 | 模型版本管理、实验追踪 |

## 4.4 DevOps与工具链

| 工具 | 用途 |
| --- | --- |
| Git / GitHub | 版本控制与代码托管 |
| GitHub Actions | 自动化构建、测试、部署CI/CD |
| EAS Build | Expo云端构建（iOS/Android） |
| Docker | 容器化部署 |
| Kubernetes | 容器编排（生产环境） |
| Prometheus + Grafana | 监控与可视化 |
| ELK Stack | 日志收集与分析 |
| SonarQube | 代码质量检测 |
| Sentry | 前端错误监控与上报 |

## 4.5 前端项目目录结构

qinkang-zhijian-app/
├── assets/                   # 静态资源
│   ├── images/               # 图片资源
│   ├── icons/                # 图标资源
│   └── animations/           # Lottie动画
├── src/
│   ├── api/                  # API请求层
│   │   ├── client.ts         # Axios实例配置
│   │   ├── interceptors.ts   # 请求/响应拦截器
│   │   └── modules/          # 各模块API
│   ├── components/           # 通用组件
│   │   ├── ui/               # 基础UI组件
│   │   ├── business/         # 业务组件
│   │   └── layout/           # 布局组件
│   ├── screens/              # 页面
│   │   ├── auth/             # 登录注册
│   │   ├── diagnosis/        # AI诊断
│   │   ├── environment/      # 环境数据
│   │   ├── alert/            # 预警中心
│   │   ├── plan/             # 防控预案
│   │   ├── followup/         # 回访管理
│   │   ├── knowledge/        # 科普知识
│   │   ├── dashboard/        # 数据看板
│   │   ├── mentor/           # 师生终端
│   │   └── profile/          # 个人中心
│   ├── store/                # 状态管理（Zustand）
│   ├── hooks/                # 自定义Hooks
│   ├── utils/                # 工具函数
│   ├── types/                # TypeScript类型定义
│   ├── constants/            # 常量配置
│   ├── navigation/           # 导航配置
│   ├── services/             # 业务服务层
│   └── App.tsx               # 应用入口
├── app.json                  # Expo配置
├── eas.json                  # EAS构建配置
├── tsconfig.json
├── package.json
└── README.md

# 第五章 功能模块详细设计

本章对11个核心功能模块进行详细设计，包括页面流程、交互逻辑、关键接口定义。

## 5.1 M01 用户注册与登录

### 5.1.1 页面流程

启动页（Splash）→ 检测登录态 → 已登录跳转首页，未登录进入登录页

登录页：手机号输入 → 获取验证码 → 输入验证码 → 登录成功 → 角色选择（首次）→ 首页

注册流程：手机号 → 验证码 → 设置密码 → 选择角色（养殖户/兽医师生/管理员）→ 完善资料（可选）→ 注册完成

密码登录：手机号 + 密码 → 登录

忘记密码：手机号 → 验证码 → 重置密码

### 5.1.2 交互逻辑

手机号格式实时校验（11位、1开头），验证码按钮60秒倒计时

角色选择后界面动态切换：养殖户显示5个Tab，师生显示6个Tab（含工单），管理员显示管理入口

登录成功后JWT令牌存入expo-secure-store，用户信息存入Zustand store

令牌过期自动刷新（refresh token），刷新失败跳转登录页

### 5.1.3 关键接口

| 接口 | 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发送验证码 | POST | /api/v1/auth/sms-code | 参数：phone，返回：6位数字验证码（开发环境） |
| 手机号登录 | POST | /api/v1/auth/login | 参数：phone, code，返回：access_token, refresh_token, user_info |
| 密码登录 | POST | /api/v1/auth/login-password | 参数：phone, password |
| 注册 | POST | /api/v1/auth/register | 参数：phone, code, password, role, nickname |
| 重置密码 | POST | /api/v1/auth/reset-password | 参数：phone, code, new_password |
| 刷新令牌 | POST | /api/v1/auth/refresh | 参数：refresh_token |
| 获取用户信息 | GET | /api/v1/auth/me | 返回：用户完整信息及角色权限 |
| 注销账号 | DELETE | /api/v1/auth/account | 软删除，30天后彻底删除 |

## 5.2 M02 AI智能诊断

### 5.2.1 页面流程

诊断入口（首页大按钮/底部Tab）→ 诊断向导页

步骤1：选择禽种（鸡/鸭/鹅/其他）+ 日龄 + 养殖规模

步骤2：症状描述（文字输入/语音输入）+ 常见症状多选（精神沉郁、张口呼吸、拉稀、跛行、产蛋下降等）

步骤3：上传症状图片（鸡只外观、粪便、病死鸡剖检等，最多9张，支持拍照/相册）

步骤4：填写检测数据（可选，胶体金结果、PCR结果、血凝效价等）

提交诊断 → 加载动画（AI分析中）→ 诊断结果页

诊断结果页：Top3可能疾病 + 置信度 + 鉴别诊断建议 + 推荐检查项目 + 生成防控预案按钮

### 5.2.2 支持的疾病列表

| 疾病名称 | 类别 | 典型症状 | 置信度模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新城疫（ND） | 病毒性 | 精神沉郁、张口呼吸、黄绿稀便、产蛋下降、腺胃乳头出血 | 图像CNN+文本BERT融合 |
| 禽流感（AI） | 病毒性 | 高度呼吸困难、鸡冠发绀、头颈部水肿、高死亡率 | 图像CNN+文本BERT融合 |
| 传染性法氏囊病（IBD） | 病毒性 | 精神萎靡、羽毛蓬松、白色水样腹泻、法氏囊肿大 | 图像CNN+规则引擎 |
| 鸡白痢 | 细菌性 | 白色糊状粪便、糊肛、雏鸡高死亡率、成年鸡隐性感染 | 文本分析+平板凝集结果 |
| 大肠杆菌病 | 细菌性 | 气囊炎、肝周炎、心包炎、黄绿稀便 | 图像CNN+文本分析 |
| 球虫病 | 寄生虫 | 血便、贫血、盲肠肿大、生长迟缓 | 图像CNN（粪便/剖检）+文本 |
| 鸡毒支原体（MG） | 支原体 | 慢性呼吸道症状、喷嚏、咳嗽、气囊炎 | 文本分析+PCR结果 |
| 滑液囊支原体（MS） | 支原体 | 跛行、关节肿胀、胸骨囊肿、产蛋下降 | 文本分析+PCR结果 |
| 传染性支气管炎（IB） | 病毒性 | 咳嗽、喷嚏、气管啰音、肾肿花斑肾、畸形蛋 | 图像CNN+文本分析 |
| 禽霍乱 | 细菌性 | 急性死亡、鸡冠发绀、肝脏白色坏死点、出血性肠炎 | 图像CNN+文本分析 |

### 5.2.3 交互逻辑

图片上传前客户端压缩：长边≤1280px，JPEG质量80%，单张≤500KB

弱网环境下图片排队上传，显示上传进度，支持断点续传

诊断请求超时设置60秒，超时后提示"网络较慢，结果将通过通知推送"，后端异步处理完成后推送通知

诊断结果支持保存为图片分享，支持一键生成防控预案

诊断历史记录本地缓存（最近50条），支持离线查看

### 5.2.4 关键接口

| 接口 | 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提交诊断 | POST | /api/v1/diagnosis | 参数：species, age, symptoms_text, symptom_tags, image_urls[], lab_results，返回：diagnosis_id |
| 获取诊断结果 | GET | /api/v1/diagnosis/{id} | 返回：top3疾病列表、置信度、鉴别建议、推荐检查 |
| 诊断历史列表 | GET | /api/v1/diagnosis?page=&size= | 分页返回当前用户诊断记录 |
| 诊断详情 | GET | /api/v1/diagnosis/{id}/detail | 完整诊断报告 |
| 分享诊断报告 | GET | /api/v1/diagnosis/{id}/share | 生成分享链接/图片 |

## 5.3 M03 环境数据录入与分析

### 5.3.1 四类检测数据

| 类别 | 检测项目 | 参考标准 | 超标处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气检测 | 氨气(NH3)、硫化氢(H2S)、二氧化碳(CO2)、温度、湿度、粉尘 | NH3≤15ppm，温度18-25°C，湿度40-70% | 超标标红，触发通风建议 |
| 水样检测 | pH值、总硬度、余氯、菌落总数、大肠杆菌 | pH 6.5-8.5，菌落总数≤100CFU/ml | 超标标红，触发水源管理建议 |
| 饲料检测 | 感官检查（霉变/结块/异味）、含水率、黄曲霉毒素 | 含水率≤14%，黄曲霉毒素B1≤20μg/kg | 超标标红，触发饲料更换建议 |
| 环境表面 | 大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 大肠杆菌≤10CFU/cm² | 超标标红，触发消毒建议 |

### 5.3.2 页面流程与交互

环境数据首页 → 四类检测卡片（空气/水样/饲料/环境表面）→ 选择类别 → 录入表单

表单支持数字输入、单选（合格/不合格）、照片上传（检测现场、试纸结果）

提交后即时分析：合格项绿色✓，超标项红色✗，综合评分（百分制）

分析结果页：各项指标对比标准值 + 改进建议 + 历史趋势图

历史记录按时间轴展示，支持按类别筛选

### 5.3.3 关键接口

| 接口 | 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提交环境数据 | POST | /api/v1/environment | 参数：type(air/water/feed/surface), data(JSON), images[] |
| 环境数据列表 | GET | /api/v1/environment?type=&page= | 分页返回，支持按类别筛选 |
| 环境数据详情 | GET | /api/v1/environment/{id} | 单条记录完整信息及分析结果 |
| 环境趋势分析 | GET | /api/v1/environment/trend?type=&days=30 | 返回近N天各项指标趋势数据 |
| 综合分析报告 | GET | /api/v1/environment/report?farm_id= | 某养殖场环境综合评估报告 |

## 5.4 M04 流行病学调查

### 5.4.1 结构化录入字段

| 分组 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养殖场信息 | 养殖场名称、地址、经纬度、养殖品种、规模 | 文本/数字/定位 | 基础信息 |
| 发病情况 | 发病时间、发病日龄、发病数、死亡数、发病率、死亡率 | 日期/数字 | 核心流调数据 |
| 临床症状 | 精神状态、呼吸症状、消化症状、神经症状、产蛋情况 | 多选/文本 | 症状描述 |
| 饲养管理 | 饲料类型、饮水来源、通风方式、饲养密度、温湿度控制 | 单选/文本 | 管理因素 |
| 免疫情况 | 新城疫、禽流感、法氏囊、传支等疫苗接种时间及剂量 | 表格 | 免疫记录 |
| 用药情况 | 近期用药名称、剂量、疗程、效果 | 文本/表格 | 用药史 |
| 周边情况 | 周边禽场数量、距离、近期是否有疫情 | 文本/数字 | 区域流行病学 |

### 5.4.2 页面流程

流调首页 → 新建流调/历史流调列表 → 分步表单（7步，每步一组字段）

支持草稿保存，未完成的流调可继续编辑

提交后自动计算发病率（发病数/存栏数×100%）、死亡率（死亡数/发病数×100%）

流调记录纳入区域联防数据库，为预警提供数据支撑

### 5.4.3 关键接口

| 接口 | 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创建流调 | POST | /api/v1/epidemic | 提交完整流调数据 |
| 保存草稿 | PUT | /api/v1/epidemic/{id}/draft | 保存未完成的流调 |
| 流调列表 | GET | /api/v1/epidemic?page=&status= | 分页返回，支持状态筛选 |
| 流调详情 | GET | /api/v1/epidemic/{id} | 完整流调记录 |
| 区域流调统计 | GET | /api/v1/epidemic/regional?region=&days= | 区域发病率死亡率统计 |

## 5.5 M05 自动预警与区域联防

### 5.5.1 预警类型与触发规则

| 预警类型 | 触发条件 | 预警级别 | 推送范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境异常预警 | 氨气/菌落总数等指标超标 | 黄色（提示） | 本养殖场 |
| 发病预警 | 单场发病率>5%或死亡率>2% | 橙色（警告） | 本养殖场+5km内禽场 |
| 疫情预警 | 确诊新城疫/禽流感等重大疫病 | 红色（紧急） | 本养殖场+10km内禽场+管理部门 |
| 邻近病例预警 | 5km内出现确诊病例 | 橙色（警告） | 半径5km内所有注册禽场 |
| 免疫提醒 | 根据日龄和免疫程序到期 | 蓝色（提醒） | 本养殖场 |

### 5.5.2 页面流程

预警中心（Tab/首页入口）→ 预警列表（按时间倒序，未读标红点）→ 预警详情

预警详情：预警类型、级别、触发时间、触发原因、影响范围、处置建议、一键生成预案

区域联防地图：展示周边禽场位置、疫情分布、预警热力图

预警设置：可自定义预警接收类型、免打扰时段、推送方式（APP通知/短信）

### 5.5.3 关键接口

| 接口 | 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预警列表 | GET | /api/v1/alert?page=&status=&level= | 分页返回当前用户预警 |
| 预警详情 | GET | /api/v1/alert/{id} | 单条预警完整信息 |
| 标记已读 | PUT | /api/v1/alert/{id}/read | 标记预警为已读 |
| 区域联防地图 | GET | /api/v1/alert/map?lat=&lng=&radius= | 返回周边禽场及疫情分布 |
| 预警设置 | PUT | /api/v1/alert/settings | 更新用户预警接收偏好 |
| 未读数量 | GET | /api/v1/alert/unread-count | 返回未读预警数量 |

## 5.6 M06 防控预案生成

### 5.6.1 预案内容结构

| 章节 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 诊断结论 | 确诊/疑似疾病、置信度、鉴别诊断 | 基于AI诊断结果 |
| 紧急处置 | 隔离、消毒、无害化处理措施 | 立即执行 |
| 绿色用药方案 | 卵黄抗体、中兽药、生物制剂、益生菌推荐 | 含名称、剂量、疗程、注意事项 |
| 免疫建议 | 紧急接种疫苗种类、剂量、方法 | 基于免疫程序 |
| 饲养管理 | 温湿度调整、通风优化、饲料饮水管理 | 辅助措施 |
| 生物安全 | 人员车辆消毒、进出管理、灭鼠杀虫 | 长效防控 |
| 监测计划 | 后续观察指标、复检时间、采样建议 | 效果跟踪 |
| 政策合规 | 减抗政策说明、禁用药物清单、用药记录要求 | 合规指导 |

### 5.6.2 页面流程

诊断结果页/预警详情页 → 点击"生成防控预案" → 加载页（5分钟内生成）

预案生成中显示进度条和预计剩余时间

预案详情页：分章节展示，支持折叠/展开，关键用药信息高亮

支持导出为PDF/图片，支持分享给兽医师生咨询

确认执行预案后，自动启动3日/7日回访机制

### 5.6.3 关键接口

| 接口 | 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生成预案 | POST | /api/v1/plan/generate | 参数：diagnosis_id 或 alert_id，返回：plan_id |
| 获取预案 | GET | /api/v1/plan/{id} | 返回完整预案内容（JSON结构化） |
| 预案列表 | GET | /api/v1/plan?page=&status= | 分页返回用户预案记录 |
| 确认执行 | PUT | /api/v1/plan/{id}/execute | 标记预案已执行，启动回访 |
| 导出预案 | GET | /api/v1/plan/{id}/export?format=pdf | 导出PDF/图片 |

## 5.7 M07 处置方案推送与追踪回访

### 5.7.1 回访机制

| 回访节点 | 时间 | 回访内容 | 处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首次回访 | 处置后第3日 | 精神状态、采食量、饮水量、死亡数、用药反应 | 评估初步效果，调整方案 |
| 二次回访 | 处置后第7日 | 发病率、死亡率、产蛋恢复、整体状况 | 评估最终效果，结案或延长 |
| 结案评估 | 回访完成后 | 治愈率、死亡率变化、成本节约、满意度 | 生成服务报告，归档 |

### 5.7.2 页面流程

回访提醒（推送通知）→ 点击进入回访表单 → 填写恢复情况 → 提交

回访记录页：时间轴展示每次回访记录，对比处置前后指标变化

效果评估：自动计算治愈率、死亡率下降幅度、防疫投入节约

师生可发起线下回访，记录现场服务照片和笔记

### 5.7.3 关键接口

| 接口 | 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回访列表 | GET | /api/v1/followup?plan_id=&page= | 按预案查询回访记录 |
| 提交回访 | POST | /api/v1/followup | 参数：plan_id, type(3day/7day), data, images |
| 回访详情 | GET | /api/v1/followup/{id} | 单条回访完整记录 |
| 效果评估 | GET | /api/v1/followup/{plan_id}/evaluation | 返回治愈率、成本节约等 |
| 待回访列表 | GET | /api/v1/followup/pending | 返回今日及逾期待回访任务 |

## 5.8 M08 全流程服务闭环

全流程服务闭环是贯穿系统的核心业务流程，将自动预警、极速响应、精准诊断、追踪反馈四个环节串联，形成可追溯的服务闭环。

### 5.8.1 闭环流程

【环节1 自动预警】系统通过环境监测数据、流调数据、AI诊断数据多源融合，自动识别异常并触发预警

【环节2 极速响应】养殖户收到预警后一键发起诊断请求，或系统自动分配师生终端上门服务，响应时间≤2小时

【环节3 精准诊断】AI辅助诊断+实验室确诊（师生线下采样检测），5分钟内生成防控预案

【环节4 追踪反馈】3日/7日回访机制，记录恢复情况，评估处置效果，数据反哺AI模型优化

### 5.8.2 闭环状态管理

| 状态 | 说明 | 可执行操作 |
| --- | --- | --- |
| 预警中 | 异常已识别，预警已推送 | 确认预警、发起诊断、忽略 |
| 响应中 | 已发起诊断或分配工单 | 查看诊断进度、查看工单状态 |
| 诊断中 | AI诊断或实验室检测进行中 | 查看进度、补充信息 |
| 待处置 | 诊断完成，预案已生成 | 查看预案、确认执行、咨询师生 |
| 处置中 | 预案已执行，等待回访 | 查看用药提醒、记录日常观察 |
| 回访中 | 回访周期内 | 提交回访记录、申请延长回访 |
| 已结案 | 回访完成，效果评估通过 | 查看服务报告、分享案例 |
| 已关闭 | 用户忽略或非疫病因素 | 查看记录、重新发起 |

### 5.8.3 关键接口

| 接口 | 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 闭环列表 | GET | /api/v1/cycle?status=&page= | 分页返回服务闭环记录 |
| 闭环详情 | GET | /api/v1/cycle/{id} | 完整闭环流程及各环节时间节点 |
| 闭环时间轴 | GET | /api/v1/cycle/{id}/timeline | 返回各环节操作记录时间轴 |
| 统计概览 | GET | /api/v1/cycle/overview | 返回闭环数量、平均响应时间、治愈率等 |

## 5.9 M09 科普知识推送

### 5.9.1 内容分类

| 分类 | 内容类型 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 疾病防控 | 疾病介绍、症状识别、防控措施 | 新城疫防控指南、球虫病识别与治疗 |
| 病例分析 | 真实病例诊疗过程复盘 | 某场非典型新城疫诊疗案例 |
| 用药指南 | 合规用药、绿色替抗、药物配伍 | 卵黄抗体使用指南、中兽药推荐 |
| 饲养管理 | 环境控制、饲料营养、生物安全 | 禽舍通风管理、冬季保温要点 |
| 政策法规 | 减抗政策、防疫法规、行业标准 | 2026农办牧7号文件解读 |

### 5.9.2 页面流程

科普首页（Tab）→ 分类Tab + 推荐信息流 → 文章详情页

文章详情：标题、封面图、正文（富文本，含图片/视频）、相关推荐、收藏/分享按钮

支持搜索（按标题/关键词）、收藏管理、浏览历史

管理员后台支持富文本编辑、定时发布、推送通知

### 5.9.3 关键接口

| 接口 | 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文章列表 | GET | /api/v1/knowledge?category=&page=&keyword= | 分页返回，支持分类和搜索 |
| 文章详情 | GET | /api/v1/knowledge/{id} | 返回完整文章内容 |
| 收藏文章 | POST | /api/v1/knowledge/{id}/favorite | 收藏/取消收藏 |
| 收藏列表 | GET | /api/v1/knowledge/favorites?page= | 用户收藏列表 |
| 浏览历史 | GET | /api/v1/knowledge/history?page= | 浏览历史记录 |
| 相关推荐 | GET | /api/v1/knowledge/{id}/related | 相关文章推荐 |

## 5.10 M10 数据统计与看板

### 5.10.1 看板指标

| 看板类型 | 核心指标 | 可视化方式 |
| --- | --- | --- |
| 个人养殖户看板 | 累计诊断次数、疫病死亡率变化、防疫投入节约、服务次数 | 数字卡片+折线图+饼图 |
| 师生服务看板 | 接单数量、服务场次、诊断准确率、养殖户满意度 | 数字卡片+柱状图+雷达图 |
| 管理员全域看板 | 区域疫病分布、死亡率趋势、预警热力图、推广服务次数、节约总投入 | 地图+折线图+热力图+数字大屏 |

### 5.10.2 页面流程

数据看板（Tab/个人中心入口）→ 按角色展示对应看板

支持时间范围筛选（近7天/30天/90天/自定义）

图表支持点击查看详情，支持数据导出CSV

管理员看板支持区域下钻（省→市→县→乡镇）

### 5.10.3 关键接口

| 接口 | 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 个人看板 | GET | /api/v1/dashboard/personal?days=30 | 养殖户个人数据统计 |
| 师生看板 | GET | /api/v1/dashboard/mentor?days=30 | 师生服务数据统计 |
| 全域看板 | GET | /api/v1/dashboard/global?region=&days= | 管理员全域数据 |
| 死亡率趋势 | GET | /api/v1/dashboard/mortality-trend?region=&days= | 死亡率变化趋势 |
| 区域分布 | GET | /api/v1/dashboard/regional-distribution?region= | 疫病区域分布数据 |
| 导出报表 | GET | /api/v1/dashboard/export?type=&days= | 导出CSV报表 |

## 5.11 M11 师生终端协同

### 5.11.1 协同模式

| 模式 | 说明 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| AI初筛+师生确诊 | AI完成初步诊断，师生线下采样实验室确诊 | 复杂病例、混合感染 |
| AI预案+师生指导 | AI生成防控预案，师生上门指导执行 | 养殖户操作能力不足 |
| AI预警+师生响应 | AI自动预警，师生接单上门处置 | 紧急疫情、区域联防 |
| 师生发起+AI辅助 | 师生现场诊断，AI提供鉴别诊断建议 | 教学实践、技能提升 |

### 5.11.2 工单流转

工单创建：养殖户发起线下服务请求 / 系统自动分配（预警触发）/ 师生主动认领

工单状态：待接单 → 已接单 → 服务中 → 待确认 → 已完成 / 已取消

接单后显示养殖场位置导航（调用高德/百度地图），显示养殖户历史诊断记录

服务中：记录现场照片、采样信息、诊断结果、处置措施，支持语音笔记

服务完成：养殖户确认评价（1-5星），服务记录归档，纳入教学案例库

### 5.11.3 页面流程

师生终端首页（专属Tab）→ 待接单列表 / 进行中工单 / 已完成工单

工单详情：养殖场信息、需求描述、位置导航、历史记录、服务记录表单

我的服务：服务统计、诊断准确率、养殖户评价、教学案例生成

教师视角：学生工单监控、服务质量审核、教学点评、成绩统计

### 5.11.4 关键接口

| 接口 | 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工单列表 | GET | /api/v1/mentor/orders?status=&page= | 分页返回工单 |
| 工单详情 | GET | /api/v1/mentor/orders/{id} | 工单完整信息 |
| 接单 | PUT | /api/v1/mentor/orders/{id}/accept | 师生接单 |
| 提交服务记录 | POST | /api/v1/mentor/orders/{id}/service-record | 提交现场服务记录 |
| 完成工单 | PUT | /api/v1/mentor/orders/{id}/complete | 标记服务完成 |
| 服务统计 | GET | /api/v1/mentor/stats?days= | 师生服务数据统计 |
| 教学案例 | GET | /api/v1/mentor/cases?page= | 服务记录转化的教学案例 |
| 学生监控 | GET | /api/v1/mentor/teacher/students | 教师查看学生服务情况 |

# 第六章 数据库设计

## 6.1 ER图描述

系统核心实体包括：用户(User)、养殖场(Farm)、诊断记录(Diagnosis)、环境数据(EnvironmentRecord)、流调记录(EpidemicSurvey)、预警(Alert)、防控预案(PreventionPlan)、回访记录(FollowUp)、科普文章(KnowledgeArticle)、服务工单(ServiceOrder)、服务记录(ServiceRecord)。实体间关系如下：

User 1:N Farm（一个用户可管理多个养殖场）

Farm 1:N Diagnosis（一个养殖场有多条诊断记录）

Farm 1:N EnvironmentRecord（一个养殖场有多条环境数据）

Farm 1:N EpidemicSurvey（一个养殖场有多条流调记录）

Farm 1:N Alert（一个养殖场接收多条预警）

Diagnosis 1:1 PreventionPlan（一条诊断对应一份防控预案）

PreventionPlan 1:N FollowUp（一份预案对应多次回访）

User(师生) 1:N ServiceOrder（一个师生处理多个工单）

ServiceOrder 1:1 ServiceRecord（一个工单对应一条服务记录）

## 6.2 核心表结构

### 6.2.1 users（用户表）

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | 用户ID |
| phone | VARCHAR(20) | UNIQUE, NOT NULL | 手机号 |
| password_hash | VARCHAR(255) | NULL | 密码哈希（bcrypt），验证码登录可为空 |
| nickname | VARCHAR(50) | NOT NULL | 昵称 |
| avatar_url | VARCHAR(500) | NULL | 头像URL |
| role | ENUM(farmer,mentor,admin) | NOT NULL | 角色：养殖户/师生/管理员 |
| real_name | VARCHAR(50) | NULL | 真实姓名（师生/管理员必填） |
| id_card | VARCHAR(18) | NULL | 身份证号（脱敏存储） |
| school | VARCHAR(100) | NULL | 所属院校（师生） |
| major | VARCHAR(100) | NULL | 专业（师生） |
| status | TINYINT | DEFAULT 1 | 状态：1正常 0禁用 |
| last_login_at | TIMESTAMP | NULL | 最后登录时间 |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | 创建时间 |
| updated_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() ON UPDATE | 更新时间 |
| deleted_at | TIMESTAMP | NULL | 软删除时间 |

### 6.2.2 farms（养殖场表）

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 养殖场ID |
| user_id | BIGINT | FK -> users.id | 所属用户ID |
| name | VARCHAR(100) | NOT NULL | 养殖场名称 |
| address | VARCHAR(300) | NOT NULL | 详细地址 |
| province | VARCHAR(50) | NOT NULL | 省 |
| city | VARCHAR(50) | NOT NULL | 市 |
| district | VARCHAR(50) | NOT NULL | 区县 |
| latitude | DECIMAL(10,7) | NOT NULL | 纬度 |
| longitude | DECIMAL(10,7) | NOT NULL | 经度 |
| species | VARCHAR(50) | NOT NULL | 养殖品种（鸡/鸭/鹅等） |
| scale | INT | NOT NULL | 养殖规模（羽） |
| contact_phone | VARCHAR(20) | NULL | 联系电话 |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | 创建时间 |
| updated_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() ON UPDATE | 更新时间 |

### 6.2.3 diagnoses（诊断记录表）

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 诊断ID |
| user_id | BIGINT | FK -> users.id | 用户ID |
| farm_id | BIGINT | FK -> farms.id | 养殖场ID |
| species | VARCHAR(30) | NOT NULL | 禽种 |
| age_days | INT | NOT NULL | 日龄 |
| scale | INT | NULL | 发病群规模 |
| symptoms_text | TEXT | NULL | 症状文字描述 |
| symptom_tags | JSON | NULL | 症状标签数组 |
| image_urls | JSON | NULL | 症状图片URL数组 |
| lab_results | JSON | NULL | 实验室检测结果（胶体金/PCR/血凝等） |
| status | ENUM(pending,processing,completed,failed) | DEFAULT pending | 诊断状态 |
| result | JSON | NULL | 诊断结果（top3疾病+置信度+建议） |
| confidence_avg | DECIMAL(5,2) | NULL | 平均置信度 |
| model_version | VARCHAR(30) | NULL | AI模型版本 |
| duration_ms | INT | NULL | 推理耗时（毫秒） |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | 创建时间 |
| completed_at | TIMESTAMP | NULL | 完成时间 |

### 6.2.4 environment_records（环境数据表）

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 记录ID |
| user_id | BIGINT | FK | 用户ID |
| farm_id | BIGINT | FK | 养殖场ID |
| type | ENUM(air,water,feed,surface) | NOT NULL | 检测类型 |
| data | JSON | NOT NULL | 检测数据（各项指标键值对） |
| images | JSON | NULL | 现场照片URL数组 |
| score | DECIMAL(5,2) | NULL | 综合评分（0-100） |
| is_alert | TINYINT | DEFAULT 0 | 是否触发预警：0否 1是 |
| analysis | TEXT | NULL | AI分析结果及建议 |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | 检测时间 |

### 6.2.5 alerts（预警表）

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 预警ID |
| user_id | BIGINT | FK | 接收用户ID |
| farm_id | BIGINT | FK, NULL | 关联养殖场ID |
| type | VARCHAR(50) | NOT NULL | 预警类型（environment/disease/epidemic/neighbor/immune） |
| level | ENUM(blue,yellow,orange,red) | NOT NULL | 预警级别 |
| title | VARCHAR(200) | NOT NULL | 预警标题 |
| content | TEXT | NOT NULL | 预警内容 |
| trigger_source | VARCHAR(50) | NULL | 触发来源（diagnosis_id/environment_id/epidemic_id） |
| radius_km | DECIMAL(5,2) | NULL | 推送半径（公里） |
| is_read | TINYINT | DEFAULT 0 | 是否已读 |
| is_handled | TINYINT | DEFAULT 0 | 是否已处置 |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | 预警时间 |
| read_at | TIMESTAMP | NULL | 阅读时间 |

### 6.2.6 prevention_plans（防控预案表）

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 预案ID |
| user_id | BIGINT | FK | 用户ID |
| farm_id | BIGINT | FK | 养殖场ID |
| diagnosis_id | BIGINT | FK, UNIQUE | 关联诊断ID |
| alert_id | BIGINT | FK, NULL | 关联预警ID |
| status | ENUM(generating,generated,executing,completed,cancelled) | DEFAULT generating | 状态 |
| content | JSON | NOT NULL | 预案内容（结构化：诊断结论/紧急处置/用药方案/免疫建议/管理措施/生物安全/监测计划/政策合规） |
| drug_recommendations | JSON | NULL | 推荐用药列表（名称/剂量/疗程/注意事项） |
| generated_at | TIMESTAMP | NULL | 生成时间 |
| executed_at | TIMESTAMP | NULL | 执行时间 |
| completed_at | TIMESTAMP | NULL | 完成时间 |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | 创建时间 |

### 6.2.7 follow_ups（回访记录表）

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 回访ID |
| plan_id | BIGINT | FK | 关联预案ID |
| user_id | BIGINT | FK | 用户ID |
| type | ENUM(3day,7day,custom) | NOT NULL | 回访类型 |
| scheduled_at | TIMESTAMP | NOT NULL | 计划回访时间 |
| completed_at | TIMESTAMP | NULL | 实际回访时间 |
| data | JSON | NULL | 回访数据（精神状态/采食量/死亡数等） |
| images | JSON | NULL | 现场照片 |
| notes | TEXT | NULL | 备注 |
| effect_score | TINYINT | NULL | 效果评分（1-5） |
| status | ENUM(pending,completed,missed) | DEFAULT pending | 状态 |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | 创建时间 |

### 6.2.8 service_orders（服务工单表）

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 工单ID |
| farmer_id | BIGINT | FK | 养殖户用户ID |
| mentor_id | BIGINT | FK, NULL | 接单师生ID |
| farm_id | BIGINT | FK | 养殖场ID |
| type | VARCHAR(50) | NOT NULL | 服务类型（diagnosis/emergency/consult/inspection） |
| description | TEXT | NOT NULL | 需求描述 |
| status | ENUM(pending,accepted,in_progress,completed,cancelled) | DEFAULT pending | 状态 |
| scheduled_at | TIMESTAMP | NULL | 预约服务时间 |
| accepted_at | TIMESTAMP | NULL | 接单时间 |
| completed_at | TIMESTAMP | NULL | 完成时间 |
| rating | TINYINT | NULL | 养殖户评分（1-5） |
| review | TEXT | NULL | 养殖户评价 |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | 创建时间 |

## 6.3 索引设计

| 表名 | 索引名 | 字段 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| users | idx_phone | phone | UNIQUE | 登录查询 |
| users | idx_role | role | NORMAL | 按角色筛选 |
| farms | idx_user_id | user_id | NORMAL | 用户养殖场列表 |
| farms | idx_location | latitude,longitude | NORMAL | 区域联防查询 |
| farms | idx_region | province,city,district | NORMAL | 区域统计 |
| diagnoses | idx_user_farm | user_id,farm_id | NORMAL | 用户诊断历史 |
| diagnoses | idx_status | status | NORMAL | 待处理诊断查询 |
| diagnoses | idx_created | created_at | NORMAL | 时间范围查询 |
| environment_records | idx_farm_type | farm_id,type | NORMAL | 养殖场环境数据 |
| alerts | idx_user_read | user_id,is_read | NORMAL | 未读预警查询 |
| alerts | idx_farm_created | farm_id,created_at | NORMAL | 养殖场预警历史 |
| prevention_plans | idx_user_status | user_id,status | NORMAL | 用户预案列表 |
| follow_ups | idx_plan_status | plan_id,status | NORMAL | 预案回访列表 |
| follow_ups | idx_scheduled | scheduled_at,status | NORMAL | 待回访任务查询 |
| service_orders | idx_mentor_status | mentor_id,status | NORMAL | 师生工单列表 |
| service_orders | idx_farmer_status | farmer_id,status | NORMAL | 养殖户工单列表 |

## 6.4 数据分区与归档策略

诊断记录表、环境数据表、回访记录表按月份分区（PARTITION BY RANGE created_at）

超过2年的历史数据归档至冷存储（MinIO归档桶），数据库仅保留元数据索引

图片文件存储于MinIO，设置生命周期规则：3个月后转低频存储，1年后转归档存储

Redis缓存热点数据（用户信息、最新诊断、未读预警），设置TTL 24小时

InfluxDB存储环境监测时序数据，保留策略：原始数据1年，聚合数据5年

# 第七章 API接口设计

## 7.1 RESTful规范

协议：HTTPS（TLS 1.2+），生产环境强制HTTPS

域名：api.qinkangzhijian.com（生产），api-dev.qinkangzhijian.com（开发）

版本：URL路径包含版本号 /api/v1/，新版本向后兼容至少2个版本

请求方法：GET（查询）、POST（创建）、PUT（全量更新）、PATCH（部分更新）、DELETE（删除）

数据格式：请求和响应均为JSON，Content-Type: application/json; charset=utf-8

认证：Authorization: Bearer {access_token}，JWT令牌

分页：GET列表接口支持 page（默认1）、size（默认20，最大100）参数

排序：支持 sort=field:asc|desc 参数，多字段逗号分隔

过滤：支持 field=value 形式的查询参数，范围查询用 field[gte]=value&field[lte]=value

## 7.2 统一响应格式

成功响应：

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": { ... },
  "timestamp": 1714200000000,
  "request_id": "req_abc123def456"
}

分页列表响应：

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "list": [ ... ],
    "pagination": {
      "page": 1,
      "size": 20,
      "total": 156,
      "total_pages": 8
    }
  },
  "timestamp": 1714200000000
}

错误响应：

{
  "code": 40001,
  "message": "参数校验失败",
  "errors": [
    { "field": "phone", "message": "手机号格式不正确" }
  ],
  "timestamp": 1714200000000,
  "request_id": "req_abc123def456"
}

## 7.3 错误码定义

| 错误码 | HTTP状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 200 | 成功 |
| 40001 | 400 | 参数校验失败 |
| 40002 | 400 | 请求参数缺失 |
| 40101 | 401 | 未登录或令牌过期 |
| 40102 | 401 | 令牌无效 |
| 40301 | 403 | 无权限访问 |
| 40302 | 403 | 账号被禁用 |
| 40401 | 404 | 资源不存在 |
| 40901 | 409 | 资源冲突（如手机号已注册） |
| 42901 | 429 | 请求过于频繁（限流） |
| 50001 | 500 | 服务器内部错误 |
| 50002 | 500 | AI推理服务异常 |
| 50003 | 500 | 数据库操作失败 |
| 50301 | 503 | 服务暂不可用 |

## 7.4 核心接口列表

### 7.4.1 认证模块

| 方法 | 路径 | 说明 | 认证 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/sms-code | 发送短信验证码 | 否 |
| POST | /api/v1/auth/login | 验证码登录 | 否 |
| POST | /api/v1/auth/login-password | 密码登录 | 否 |
| POST | /api/v1/auth/register | 用户注册 | 否 |
| POST | /api/v1/auth/reset-password | 重置密码 | 否 |
| POST | /api/v1/auth/refresh | 刷新令牌 | 否(refresh_token) |
| GET | /api/v1/auth/me | 获取当前用户信息 | 是 |
| PUT | /api/v1/auth/profile | 更新个人资料 | 是 |
| DELETE | /api/v1/auth/account | 注销账号 | 是 |

### 7.4.2 诊断模块

| 方法 | 路径 | 说明 | 认证 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/diagnosis | 提交AI诊断请求 | 是 |
| GET | /api/v1/diagnosis/{id} | 获取诊断结果 | 是 |
| GET | /api/v1/diagnosis | 诊断历史列表 | 是 |
| GET | /api/v1/diagnosis/{id}/detail | 诊断详情报告 | 是 |
| GET | /api/v1/diagnosis/{id}/share | 生成分享链接 | 是 |

### 7.4.3 环境数据模块

| 方法 | 路径 | 说明 | 认证 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/environment | 提交环境检测数据 | 是 |
| GET | /api/v1/environment | 环境数据列表 | 是 |
| GET | /api/v1/environment/{id} | 环境数据详情 | 是 |
| GET | /api/v1/environment/trend | 环境指标趋势 | 是 |
| GET | /api/v1/environment/report | 综合分析报告 | 是 |

### 7.4.4 流调模块

| 方法 | 路径 | 说明 | 认证 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/epidemic | 创建流调记录 | 是 |
| PUT | /api/v1/epidemic/{id}/draft | 保存草稿 | 是 |
| GET | /api/v1/epidemic | 流调列表 | 是 |
| GET | /api/v1/epidemic/{id} | 流调详情 | 是 |
| GET | /api/v1/epidemic/regional | 区域流调统计 | 是(管理员) |

### 7.4.5 预警模块

| 方法 | 路径 | 说明 | 认证 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/alert | 预警列表 | 是 |
| GET | /api/v1/alert/{id} | 预警详情 | 是 |
| PUT | /api/v1/alert/{id}/read | 标记已读 | 是 |
| PUT | /api/v1/alert/{id}/handle | 标记已处置 | 是 |
| GET | /api/v1/alert/unread-count | 未读数量 | 是 |
| GET | /api/v1/alert/map | 区域联防地图数据 | 是 |
| PUT | /api/v1/alert/settings | 更新预警设置 | 是 |

### 7.4.6 预案模块

| 方法 | 路径 | 说明 | 认证 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/plan/generate | 生成防控预案 | 是 |
| GET | /api/v1/plan/{id} | 获取预案详情 | 是 |
| GET | /api/v1/plan | 预案列表 | 是 |
| PUT | /api/v1/plan/{id}/execute | 确认执行预案 | 是 |
| GET | /api/v1/plan/{id}/export | 导出预案 | 是 |

### 7.4.7 回访模块

| 方法 | 路径 | 说明 | 认证 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/followup/pending | 待回访列表 | 是 |
| GET | /api/v1/followup | 回访记录列表 | 是 |
| POST | /api/v1/followup | 提交回访记录 | 是 |
| GET | /api/v1/followup/{id} | 回访详情 | 是 |
| GET | /api/v1/followup/{plan_id}/evaluation | 效果评估 | 是 |

### 7.4.8 科普模块

| 方法 | 路径 | 说明 | 认证 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/knowledge | 文章列表 | 否 |
| GET | /api/v1/knowledge/{id} | 文章详情 | 否 |
| GET | /api/v1/knowledge/{id}/related | 相关推荐 | 否 |
| POST | /api/v1/knowledge/{id}/favorite | 收藏/取消 | 是 |
| GET | /api/v1/knowledge/favorites | 收藏列表 | 是 |
| GET | /api/v1/knowledge/history | 浏览历史 | 是 |

### 7.4.9 看板模块

| 方法 | 路径 | 说明 | 认证 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/dashboard/personal | 个人看板 | 是(养殖户) |
| GET | /api/v1/dashboard/mentor | 师生看板 | 是(师生) |
| GET | /api/v1/dashboard/global | 全域看板 | 是(管理员) |
| GET | /api/v1/dashboard/mortality-trend | 死亡率趋势 | 是 |
| GET | /api/v1/dashboard/regional-distribution | 区域分布 | 是(管理员) |
| GET | /api/v1/dashboard/export | 导出报表 | 是 |

### 7.4.10 师生协同模块

| 方法 | 路径 | 说明 | 认证 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/mentor/orders | 工单列表 | 是(师生) |
| GET | /api/v1/mentor/orders/{id} | 工单详情 | 是(师生) |
| PUT | /api/v1/mentor/orders/{id}/accept | 接单 | 是(师生) |
| POST | /api/v1/mentor/orders/{id}/service-record | 提交服务记录 | 是(师生) |
| PUT | /api/v1/mentor/orders/{id}/complete | 完成工单 | 是(师生) |
| GET | /api/v1/mentor/stats | 服务统计 | 是(师生) |
| GET | /api/v1/mentor/cases | 教学案例 | 是(师生) |
| POST | /api/v1/mentor/orders | 养殖户发起服务请求 | 是(养殖户) |

### 7.4.11 文件上传模块

| 方法 | 路径 | 说明 | 认证 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/file/upload | 上传文件（图片/文档） | 是 |
| GET | /api/v1/file/{id}/url | 获取文件访问URL（带签名） | 是 |
| DELETE | /api/v1/file/{id} | 删除文件 | 是 |
| POST | /api/v1/file/batch-upload | 批量上传 | 是 |

## 7.5 WebSocket接口

实时通信采用WebSocket，用于预警推送和工单状态更新：

| 事件 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| alert:new | Server -> Client | 新预警推送 |
| diagnosis:completed | Server -> Client | 诊断完成通知 |
| plan:generated | Server -> Client | 预案生成完成通知 |
| order:status_changed | Server -> Client | 工单状态变更通知 |
| followup:reminder | Server -> Client | 回访提醒推送 |
| ping | Client -> Server | 心跳包（30秒一次） |
| pong | Server -> Client | 心跳响应 |

## 7.6 接口限流策略

| 接口类型 | 限流规则 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 短信验证码 | 1次/60秒/手机号，10次/天/手机号 | 防止短信轰炸 |
| 登录接口 | 5次/分钟/IP | 防止暴力破解 |
| AI诊断提交 | 10次/分钟/用户 | 保护推理服务 |
| 文件上传 | 20次/分钟/用户，单文件≤10MB | 防止滥用 |
| 通用查询接口 | 100次/分钟/用户 | 基础限流 |
| 管理员接口 | 50次/分钟/用户 | 管理操作限流 |

# 第八章 UI/UX设计规范

## 8.1 设计原则

简洁易用：核心功能3步内可达，避免多层嵌套菜单，适合基层养殖户操作

适老化设计：大字体、大按钮、高对比度，主要文字≥16sp，点击区域≥48×48dp

农业绿色主题：以自然绿色为主色调，传达健康、生态、绿色防控理念

户外可读：高对比度配色，避免低饱和度浅色文字，强光环境下清晰可读

图文结合：疾病、症状、操作步骤均配示意图，图片优先于文字

反馈明确：每个操作都有视觉/触觉反馈，加载状态、成功/失败提示清晰

容错友好：表单输入即时校验，错误提示通俗易懂，支持撤销操作

## 8.2 配色规范

### 8.2.1 主色调

| 色彩名称 | 色值 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌绿（主色） | #2E7D32 | 主按钮、导航栏、重要操作 | 农业绿色，传达健康生态 |
| 深绿（强调） | #1B5E20 | 标题、重要文字、图标 | 高对比度，户外可读 |
| 浅绿（背景） | #E8F5E9 | 卡片背景、选中态、分隔区域 | 柔和不刺眼 |
| 嫩绿（辅助） | #66BB6A | 次要按钮、标签、进度条 | 活跃感 |
| 警示橙 | #EF6C00 | 预警（橙色）、提醒 | 中等风险提示 |
| 紧急红 | #C62828 | 预警（红色）、错误、删除 | 高风险/紧急 |
| 提示蓝 | #1565C0 | 预警（蓝色）、信息提示、链接 | 信息类提示 |
| 成功绿 | #2E7D32 | 成功状态、合格指标 | 与主色一致 |
| 文字主色 | #212121 | 正文、标题 | 高对比度黑色 |
| 文字次色 | #616161 | 辅助文字、说明 | 中等灰度 |
| 文字浅色 | #9E9E9E | 占位符、禁用文字 | 浅灰 |
| 背景色 | #FAFAFA | 页面背景 | 柔和白，减少视觉疲劳 |
| 卡片白 | #FFFFFF | 卡片、表单背景 | 纯白 |
| 分割线 | #E0E0E0 | 列表分割、边框 | 浅灰 |

## 8.3 字体规范

| 用途 | 字体 | 字号 | 字重 | 行高 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 页面大标题 | 思源黑体/苹方 | 22sp | Bold | 30sp |
| 页面标题 | 思源黑体/苹方 | 18sp | Bold | 26sp |
| 模块标题 | 思源黑体/苹方 | 16sp | Semibold | 22sp |
| 正文内容 | 思源黑体/苹方 | 15sp | Regular | 22sp |
| 辅助文字 | 思源黑体/苹方 | 13sp | Regular | 18sp |
| 按钮文字 | 思源黑体/苹方 | 16sp | Medium | 22sp |
| 输入框文字 | 思源黑体/苹方 | 15sp | Regular | 22sp |
| 标签文字 | 思源黑体/苹方 | 12sp | Medium | 16sp |
| 数字大屏 | DIN/Roboto | 28sp | Bold | 36sp |

说明：iOS使用苹方（PingFang SC），Android使用思源黑体（Source Han Sans），数字使用DIN或Roboto等等宽字体，确保数据展示对齐美观。

## 8.4 组件规范

### 8.4.1 按钮

| 类型 | 尺寸 | 圆角 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主按钮（实心绿） | 高度48dp，水平内边距24dp | 8dp | 主要操作（提交诊断、生成预案） |
| 次按钮（描边绿） | 高度48dp，水平内边距24dp | 8dp | 次要操作（取消、返回） |
| 文字按钮 | 高度40dp | 4dp | 三级操作（查看更多、忘记密码） |
| 危险按钮（实心红） | 高度48dp | 8dp | 删除、注销等危险操作 |
| 浮动按钮（FAB） | 56×56dp | 28dp（圆形） | 首页快速诊断入口 |

### 8.4.2 输入框

高度48dp，圆角8dp，边框1dp，聚焦时边框变绿（#2E7D32）

左侧可配图标，右侧可配清除按钮/密码可见切换

错误状态：边框变红，下方显示红色错误提示文字（13sp）

禁用状态：背景变灰（#F5F5F5），文字变浅灰

数字输入框自动调起数字键盘，手机号输入框调起电话键盘

### 8.4.3 卡片

圆角12dp，白色背景，阴影（elevation 2dp），内边距16dp

卡片间距12dp，列表卡片左对齐，支持左滑删除/右滑操作

诊断结果卡片：顶部疾病名称+置信度进度条，中部症状摘要，底部操作按钮

预警卡片：左侧色条标识级别（蓝/黄/橙/红），右侧时间，中部标题和摘要

### 8.4.4 导航

底部Tab导航（养殖户角色5个Tab）：

| Tab顺序 | 名称 | 图标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首页 | 首页图标 | 快速入口、预警摘要、最近诊断 |
| 2 | AI诊断 | 诊断图标 | AI智能诊断核心功能 |
| 3 | 预警中心 | 预警图标 | 预警列表、区域联防地图 |
| 4 | 科普 | 书本图标 | 科普知识浏览 |
| 5 | 我的 | 用户图标 | 个人中心、设置、数据看板 |

师生角色增加"工单"Tab（第3位），管理员角色增加"管理"入口。

## 8.5 页面原型描述

### 8.5.1 首页

顶部：欢迎语（"您好，XX养殖场"）+ 天气/位置 + 消息通知图标

核心区：大按钮"AI智能诊断"（绿色渐变，带听诊器图标）+ "环境数据录入" + "流行病学调查"

预警区：最新预警卡片轮播（最多3条），点击进入预警中心

最近诊断：横向滚动卡片，显示最近3条诊断摘要

快捷服务：师生服务请求、防控预案、回访记录入口

底部：Tab导航

### 8.5.2 AI诊断页

顶部：标题"AI智能诊断" + 历史记录入口

步骤指示器：1基本信息 → 2症状描述 → 3上传图片 → 4检测数据 → 5提交

步骤1：禽种选择（大图标按钮：鸡/鸭/鹅/其他）、日龄输入、养殖规模

步骤2：常见症状多选标签（精神沉郁、张口呼吸、拉稀、跛行等）+ 文字描述输入框（支持语音输入按钮）

步骤3：图片上传网格（最多9张，占位框带相机图标，支持拍照/相册）

步骤4：检测数据折叠面板（胶体金、PCR、血凝效价等，可选填）

底部：固定提交按钮"开始AI诊断"

### 8.5.3 诊断结果页

顶部：诊断ID + 时间 + 分享按钮

AI结论区："综合诊断结果"标题 + Top3疾病列表

每个疾病：名称（加粗）+ 置信度进度条（百分比）+ 类别标签（病毒性/细菌性等）

Top1疾病展开：典型症状对比、鉴别诊断建议、推荐检查项目

操作区："生成防控预案"主按钮 + "咨询兽医师生"次按钮 + "保存诊断报告"

底部提示："AI诊断仅供参考，确诊请结合实验室检测"

### 8.5.4 预警中心页

顶部：Tab切换（全部/未读/已处置）+ 区域联防地图按钮

预警列表：卡片式，左侧色条（蓝/黄/橙/红），标题+时间，摘要文字，未读标红点

下拉刷新，上拉加载更多

空状态：插图+"暂无预警，鸡群状态良好"

### 8.5.5 防控预案页

顶部：预案标题 + 生成时间 + 导出按钮

章节折叠列表：诊断结论 / 紧急处置 / 绿色用药方案 / 免疫建议 / 饲养管理 / 生物安全 / 监测计划 / 政策合规

用药方案高亮显示：药品名称、剂量、疗程、注意事项，绿色标签"合规用药"

底部："确认执行预案"主按钮，点击后启动回访机制

## 8.6 图标规范

图标库：使用React Native Vector Icons (Ionicons/MaterialIcons)，Expo Go内置支持

图标尺寸：导航图标24dp，功能图标32dp，Tab图标24dp

图标颜色：默认#616161，选中态#2E7D32，禁用#9E9E9E

自定义图标：疾病类别图标、禽种图标使用SVG格式，存放在assets/icons/

Tab图标：选中态填充图标，未选中态线框图标

# 第九章 AI诊断模型集成方案

## 9.1 模型整体架构

禽康智检AI诊断系统采用多模态融合架构，整合图像分析、文本语义分析和结构化检测数据，通过加权融合输出最终诊断结果及置信度。

模型架构分层：

输入层：症状图片（最多9张）、症状文本描述、症状标签、实验室检测数据

图像特征提取层：EfficientNet-B3预训练模型，提取鸡只外观、粪便、剖检等图像特征

文本语义分析层：BERT-base-chinese微调模型，分析症状文字描述的语义特征

结构化数据编码层：全连接网络，编码实验室检测结果（胶体金/PCR/血凝效价等）

多模态融合层：注意力机制融合三路特征，输出疾病分类概率

输出层：Top-K疾病分类（K=3），每类输出置信度百分比+鉴别建议

## 9.2 模型训练方案

### 9.2.1 数据集构建

| 数据类型 | 数据来源 | 规模目标 | 标注方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 症状图片 | 合作养殖场采集、教学病例库、公开数据集 | ≥50000张（10类疾病×5000张） | 兽医专家标注疾病类别和病变区域 |
| 症状文本 | 历史诊断记录、流调数据、兽医临床描述 | ≥20000条 | 结构化标注症状标签 |
| 实验室检测数据 | 合作实验室检测结果、项目实践数据 | ≥10000条 | 标准化数值+阳性/阴性标注 |
| 多模态配对数据 | 完整病例（图片+文本+检测+确诊） | ≥5000例 | 确诊结果作为金标准标签 |

### 9.2.2 数据增强

图像增强：随机旋转（±15°）、随机裁剪、亮度/对比度扰动、高斯噪声、Mixup

文本增强：同义词替换、回译（中→英→中）、随机插入、随机删除

类别平衡：对少数类疾病过采样，对多数类欠采样，使用Focal Loss处理类别不平衡

数据划分：训练集70%、验证集15%、测试集15%，按养殖场分层划分避免数据泄露

### 9.2.3 训练配置

| 参数 | 配置值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 框架 | PyTorch 2.x | 深度学习框架 |
| GPU | NVIDIA A100 40GB × 2 | 训练硬件 |
| Batch Size | 32（图像）/ 64（文本） | 根据GPU显存调整 |
| 优化器 | AdamW | 权重衰减0.01 |
| 学习率 | 1e-4（预训练层）/ 1e-3（新增层） | 分层学习率 |
| 学习率调度 | CosineAnnealingWarmRestarts | 余弦退火重启 |
| Epochs | 50（早停patience=10） | 验证集损失不再下降时早停 |
| 损失函数 | Focal Loss (γ=2, α=0.25) | 处理类别不平衡 |
| 混合精度 | FP16 (AMP) | 加速训练，节省显存 |

## 9.3 模型部署方案

### 9.3.1 模型导出与优化

训练完成后将PyTorch模型导出为ONNX格式（opset 17）

使用ONNX Runtime优化：图融合、常量折叠、算子融合

INT8量化：使用ONNX Runtime Quantization将模型权重量化为INT8，体积减少75%，推理速度提升2-3倍

模型版本管理：MLflow记录模型版本、指标、数据集，生产环境部署前需通过A/B测试

最终模型体积：图像模型≈45MB（INT8量化后），文本模型≈120MB（BERT-base量化后），融合层≈5MB

### 9.3.2 推理服务架构

AI推理服务采用FastAPI + ONNX Runtime部署，支持CPU和GPU两种模式：

| 组件 | 技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Web框架 | FastAPI + Uvicorn | 异步高性能Web框架，自动生成OpenAPI文档 |
| 推理引擎 | ONNX Runtime 1.17+ | 跨平台推理，支持CPU/GPU |
| GPU加速 | CUDA 12.x + cuDNN 8.x | NVIDIA GPU上使用CUDA Provider加速 |
| 模型加载 | 启动时预加载到显存/内存 | 减少首次推理延迟 |
| 并发处理 | 异步队列 + 批量推理 | 请求攒批（batch size=8），提高GPU利用率 |
| 超时控制 | 单请求超时60秒 | 超时返回异步处理模式 |
| 健康检查 | /health端点 | K8s存活/就绪探针 |

### 9.3.3 推理流程

步骤1：客户端提交诊断请求（症状文本+标签+图片URL+检测数据）

步骤2：诊断服务校验参数，从MinIO下载图片到本地临时目录

步骤3：图像预处理：Resize到300×300、CenterCrop、Normalize（ImageNet均值方差）、ToTensor

步骤4：文本预处理：BERT Tokenizer编码，max_length=128，padding/truncation

步骤5：结构化数据编码：检测数据归一化，缺失值填充为0

步骤6：三路数据送入推理引擎，图像模型输出2048维特征，文本模型输出768维特征，结构化数据输出64维特征

步骤7：融合层通过注意力机制加权融合，输出10类疾病的概率分布

步骤8：取Top3概率最高的疾病，计算置信度百分比，生成鉴别诊断建议

步骤9：结果存入数据库，返回给客户端，同时触发预案生成（异步）

## 9.4 置信度计算

### 9.4.1 置信度校准

模型原始输出的概率（softmax）往往过于自信，需要通过温度缩放（Temperature Scaling）进行校准：

# 置信度校准伪代码
import torch.nn.functional as F

# 原始logits
logits = model(images, texts, structured_data)  # shape: [batch, 10]

# 温度缩放（T在验证集上通过最小化ECE学习得到，T≈1.5）
temperature = 1.5
calibrated_logits = logits / temperature

# 校准后概率
calibrated_probs = F.softmax(calibrated_logits, dim=-1)

# Top3置信度
top3_probs, top3_indices = torch.topk(calibrated_probs, k=3, dim=-1)
confidence_percent = (top3_probs * 100).round(1)  # 百分比，保留1位小数

校准效果评估指标：

ECE（Expected Calibration Error）：校准前≈0.15，校准后≤0.05

MCE（Maximum Calibration Error）：最大分箱误差≤0.10

可靠性图（Reliability Diagram）：预测概率与实际频率的对齐程度

### 9.4.2 多模态置信度融合

当用户提供多种类型的输入时，各模态的置信度通过加权融合计算最终置信度：

# 多模态置信度融合
# 各模态独立预测置信度
img_confidence = image_model.predict_proba(images)      # 图像模态
text_confidence = text_model.predict_proba(texts)        # 文本模态
lab_confidence = lab_model.predict_proba(lab_results)    # 检测数据模态

# 模态权重（根据数据完整性和模态可靠性动态调整）
# 有图片时w_img=0.5，无图片时w_img=0
# 有文本时w_text=0.3，无文本时w_text=0
# 有检测数据时w_lab=0.2，无检测数据时w_lab=0
weights = normalize([w_img, w_text, w_lab])

# 加权融合
final_confidence = (
    weights[0] * img_confidence +
    weights[1] * text_confidence +
    weights[2] * lab_confidence
)

# 置信度等级
if final_confidence >= 0.80:
    level = "高"
elif final_confidence >= 0.60:
    level = "中"
else:
    level = "低（建议实验室确诊）"

## 9.5 模型性能指标

| 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Top-1准确率 | ≥85% | 预测概率最高的类别与真实标签一致的比例 |
| Top-3准确率 | ≥95% | 真实标签出现在Top3预测中的比例 |
| 宏平均F1 | ≥0.82 | 各类别F1的平均值，衡量不平衡数据表现 |
| 召回率（重大疫病） | ≥98% | 新城疫、禽流感等重大疫病的召回率，避免漏诊 |
| 推理延迟（GPU） | ≤500ms/请求 | 单请求端到端推理时间（不含网络传输） |
| 推理延迟（CPU） | ≤2秒/请求 | CPU模式下的推理时间 |
| 吞吐量（GPU） | ≥20请求/秒 | 批量推理时的每秒处理请求数 |
| 模型体积 | ≤180MB（合计） | 图像+文本+融合模型总大小 |

## 9.6 模型迭代与监控

数据回流：用户确认的诊断结果和师生实验室确诊结果定期回流到训练集

模型重训练：每月增量训练一次，每季度全量训练一次，使用MLflow管理实验

A/B测试：新模型先在10%流量上灰度发布，对比准确率和用户反馈，全量发布需指标提升≥2%

线上监控：监控推理延迟、错误率、输入分布漂移（PSI指标）、置信度分布

异常告警：当PSI>0.2（数据分布显著变化）或错误率>5%时触发告警，人工介入评估

模型回滚：新模型出现性能下降时，一键回滚到上一个稳定版本

## 9.7 离线规则引擎（兜底方案）

考虑到丘陵山区弱网环境，APP内置轻量级规则引擎，在离线时提供基础诊断建议：

规则库：基于兽医专家知识构建的决策树规则，覆盖10种常见疾病的典型症状组合

实现方式：JSON格式规则文件内置APP（约200KB），前端JavaScript逻辑推理

输出：可能疾病列表（不含置信度）+ 建议检查项目 + 紧急处置建议

提示：离线诊断结果明确标注"离线模式-仅供参考，联网后获取AI精准诊断"

规则更新：通过OTA更新规则库JSON文件，无需发版

# 第十章 离线与弱网方案

## 10.1 离线场景分析

丘陵山区网络环境复杂，主要面临以下网络挑战：

| 场景 | 网络状况 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 禽舍内 | 4G信号弱/无信号，WiFi覆盖有限 | 无法提交诊断、无法加载数据 | 离线填写+本地缓存，联网后自动同步 |
| 山区路途 | 网络间歇性中断，2G/3G交替 | 上传中断、加载超时 | 断点续传、请求重试、弱网压缩 |
| 偏远养殖场 | 完全无网络覆盖 | 完全无法使用在线功能 | 离线核心功能+本地规则引擎 |
| 网络拥塞 | 信号满但带宽低 | 图片上传慢、响应延迟 | 图片压缩、请求排队、超时延长 |

## 10.2 本地存储方案

### 10.2.1 存储技术选型

| 存储技术 | Expo模块 | 用途 | 容量限制 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SecureStore | expo-secure-store | JWT令牌、用户凭证 | 单条≤2KB，总量无明确限制 | 敏感键值对 |
| AsyncStorage | @react-native-async-storage/async-storage | 用户偏好、UI状态、缓存标记 | 单条≤1MB，总量≈6MB | 小型JSON键值对 |
| SQLite | expo-sqlite | 诊断记录、环境数据、流调记录、回访记录、离线队列 | 受设备存储限制，建议≤500MB | 结构化关系数据 |
| FileSystem | expo-file-system | 图片缓存、离线文件、模型文件 | 受设备存储限制 | 二进制文件 |

### 10.2.2 SQLite本地表设计

本地SQLite数据库用于离线数据缓存和待同步队列，核心表包括：

| 表名 | 用途 | 关键字段 | 同步策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| offline_diagnosis | 离线诊断草稿 | id, local_uuid, data_json, images_local, status, created_at | 联网后上传，成功后删除本地 |
| offline_environment | 离线环境数据 | id, local_uuid, data_json, images_local, status | 联网后上传 |
| offline_epidemic | 离线流调数据 | id, local_uuid, data_json, status | 联网后上传 |
| cached_diagnosis | 已同步诊断缓存 | id, server_id, data_json, result_json, cached_at | 最近50条，LRU淘汰 |
| cached_plan | 已同步预案缓存 | id, server_id, content_json, cached_at | 最近20条 |
| cached_knowledge | 科普文章缓存 | id, server_id, title, content, category, cached_at | 最近100篇，用户收藏永久保留 |
| sync_queue | 同步队列 | id, type, local_uuid, retry_count, next_retry_at, status | 按优先级和重试时间处理 |
| sync_log | 同步日志 | id, type, local_uuid, success, error_message, synced_at | 保留最近30天 |

## 10.3 离线功能设计

### 10.3.1 支持离线的功能

| 功能 | 离线能力 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| AI诊断表单填写 | 完全支持 | 症状文字、标签选择、图片拍摄/选择均离线可用，提交时加入同步队列 |
| 环境数据录入 | 完全支持 | 四类检测数据离线填写，图片离线保存，联网后上传 |
| 流行病学调查 | 完全支持 | 分步表单离线填写，支持草稿保存 |
| 诊断历史查看 | 支持（已缓存） | 最近50条诊断记录离线查看，含结果和置信度 |
| 防控预案查看 | 支持（已缓存） | 最近20份预案离线查看 |
| 科普文章浏览 | 支持（已缓存） | 已浏览和收藏的文章离线阅读 |
| 离线规则引擎诊断 | 基础支持 | 基于症状标签的规则推理，给出可能疾病建议（不含置信度） |
| 个人信息查看 | 支持 | 用户信息、养殖场信息本地缓存 |

### 10.3.2 不支持离线的功能

AI云端推理诊断（需联网，离线时使用规则引擎兜底）

防控预案生成（需云端AI生成）

实时预警推送（需网络连接，联网后补推未读预警）

师生工单协同（需实时通信）

数据看板（需服务端统计，可查看上次缓存数据）

## 10.4 数据同步机制

### 10.4.1 同步流程

网络状态监听：使用expo-network监听网络变化，网络从离线变为在线时触发同步

同步队列：所有离线操作写入sync_queue表，记录操作类型、本地UUID、重试次数

同步顺序：按优先级同步（诊断>环境>流调），同类型按创建时间先后

图片处理：先上传图片到文件服务，获取URL后再提交业务数据（图片URL替换本地路径）

冲突处理：以服务端数据为准，本地数据如与服务端冲突，提示用户选择保留本地或覆盖

同步结果：成功后删除本地队列记录，失败则记录错误，按指数退避重试（1min/5min/15min/1h）

重试上限：最多重试5次，超过后标记为失败，提示用户手动处理

### 10.4.2 同步状态UI

顶部状态栏：离线时显示红色"离线模式"横幅，数据本地保存

同步中：显示"正在同步X条数据..."进度提示，同步完成后绿色提示"同步完成"

同步失败：红色提示"X条数据同步失败，点击查看"，支持手动重试

待同步数量：首页显示待同步数据数量角标

## 10.5 弱网优化策略

### 10.5.1 图片优化

客户端压缩：上传前使用expo-image-manipulator压缩图片，长边≤1280px，JPEG质量80%，单张≤500KB

弱网自适应：检测到网络带宽<1Mbps时，自动降低压缩质量到70%，长边≤800px

渐进式上传：先上传缩略图（≤50KB）用于快速预览，后台继续上传原图

断点续传：大文件使用分片上传，每片1MB，支持中断后续传

图片缓存：使用expo-image组件内置缓存，已加载图片离线可查看

### 10.5.2 请求优化

| 策略 | 实现方式 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 请求超时延长 | 弱网时超时从10s延长到30s | 减少弱网下的超时错误 |
| 自动重试 | axios拦截器，网络错误自动重试2次（间隔2s） | 提高弱网请求成功率 |
| 请求合并 | 多个小请求合并为批量请求 | 减少网络往返次数 |
| 数据预取 | WiFi环境下预取首页数据、科普文章 | 离线时可查看预取数据 |
| 响应压缩 | 服务端启用Gzip/Brotli压缩 | 减少传输数据量50-70% |
| CDN加速 | 静态资源（图片、JS包）通过CDN分发 | 加快资源加载速度 |

### 10.5.3 网络质量检测

// 网络质量检测工具
import * as Network from 'expo-network';
import { NetInfo } from '@react-native-community/netinfo';

// 监听网络状态变化
NetInfo.addEventListener(state => {
  if (state.isConnected && state.isInternetReachable) {
    // 网络恢复，触发同步
    syncService.triggerSync();
  }
});

// 检测网络类型和有效带宽
async function getNetworkQuality() {
  const state = await NetInfo.fetch();
  const type = state.type; // wifi / cellular / none
  const isExpensive = state.details?.isConnectionExpensive;
  
  // 估算带宽（通过下载小文件测速）
  const bandwidth = await measureBandwidth(); // Mbps
  
  if (bandwidth > 10) return 'excellent';
  if (bandwidth > 3) return 'good';
  if (bandwidth > 1) return 'fair';
  return 'poor'; // 弱网，启用压缩和降级策略
}

## 10.6 离线数据安全

本地数据库加密：SQLite数据库使用SQLCipher加密（Expo Development Build支持），Expo Go模式下使用应用沙箱隔离

敏感数据：用户凭证、令牌存储在SecureStore（Keychain/Keystore），不存入SQLite

图片隐私：本地缓存图片存储在应用私有目录，其他应用无法访问

数据清理：用户注销时清除所有本地数据，缓存数据按LRU策略自动清理

同步加密：所有数据同步通过HTTPS传输，敏感字段（手机号、位置）服务端脱敏存储

# 第十一章 安全设计

## 11.1 安全总体架构

系统安全设计遵循"纵深防御"原则，从客户端、传输层、服务端、数据层四个层面构建安全防护体系：

| 层面 | 安全措施 | 技术实现 |
| --- | --- | --- |
| 客户端安全 | 代码混淆、证书锁定、安全存储、越狱检测 | obfuscator.io、SSL Pinning、SecureStore、rootBeer |
| 传输安全 | HTTPS加密、TLS 1.3、证书验证、API签名 | Nginx SSL、HSTS、JWT、HMAC签名 |
| 服务端安全 | 身份认证、权限控制、输入校验、SQL注入防护、XSS防护 | JWT+RBAC、Prisma参数化查询、helmet、CSP |
| 数据安全 | 数据加密、脱敏存储、备份恢复、审计日志 | AES-256加密、bcrypt哈希、PostgreSQL备份、ELK审计 |

## 11.2 认证与授权

### 11.2.1 认证机制

登录方式：手机号+短信验证码（主）、手机号+密码（辅）

令牌机制：JWT（JSON Web Token）双令牌机制

Access Token：有效期2小时，用于API鉴权，存储在内存+SecureStore

Refresh Token：有效期30天，用于刷新Access Token，存储在SecureStore

令牌刷新：Access Token过期前5分钟自动刷新，刷新失败跳转登录页

单点登录：同一账号同时在线设备数限制为3台，超限自动踢出最早登录设备

登出处理：清除本地令牌和缓存，服务端将Refresh Token加入黑名单

// JWT令牌结构
// Header
{
  "alg": "HS256",
  "typ": "JWT"
}
// Payload
{
  "sub": "user_12345",           // 用户ID
  "role": "farmer",               // 角色
  "phone": "138****1234",         // 脱敏手机号
  "iat": 1714200000,              // 签发时间
  "exp": 1714207200,              // 过期时间（2小时后）
  "jti": "unique_token_id"        // 令牌唯一ID（用于黑名单）
}

### 11.2.2 权限控制（RBAC）

| 功能模块 | 养殖户 | 兽医师生 | 管理员 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI诊断 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 环境数据录入 | ✓（本人养殖场） | ✓ | ✓（全部） |
| 流调填报 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 预警接收 | ✓（本人养殖场） | ✓（负责区域） | ✓（全部） |
| 防控预案 | ✓（本人） | ✓ | ✓（全部） |
| 回访记录 | ✓（本人） | ✓（负责） | ✓（全部） |
| 科普浏览 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 科普管理 | ✗ | ✗ | ✓ |
| 数据看板 | 个人看板 | 师生看板 | 全域看板 |
| 师生工单 | 发起请求 | 接单处理 | 监控分配 |
| 用户管理 | ✗ | ✗ | ✓ |
| 系统配置 | ✗ | ✗ | ✓ |

## 11.3 数据加密与隐私保护

### 11.3.1 数据加密

| 数据类型 | 加密方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户密码 | bcrypt（cost=12）加盐哈希 | 不可逆，每次登录重新哈希比对 |
| JWT令牌 | HS256签名 | 服务端密钥签名，防篡改 |
| 敏感字段（手机号、身份证） | AES-256-GCM加密存储 | 数据库中存储密文，查询时解密 |
| 传输数据 | TLS 1.3 + AES-256-GCM | HTTPS全程加密 |
| 诊断图片 | 服务端静态加密（SSE-S3） | MinIO服务端加密存储 |
| 本地数据库 | SQLCipher AES-256加密 | Development Build模式下启用 |
| 本地令牌 | SecureStore（Keychain/Keystore） | 硬件级安全存储 |

### 11.3.2 隐私保护

最小化收集：仅收集必要的用户信息，不收集与服务无关的隐私数据

明示同意：首次启动展示隐私政策，用户明确同意后才收集个人信息

数据脱敏：手机号展示为138****1234，身份证展示为510***********1234

位置信息：仅在使用预警和导航功能时请求，可随时关闭，不持续追踪

数据导出：用户可申请导出个人数据（JSON格式），15个工作日内提供

账号注销：用户可注销账号，注销后30天内彻底删除个人数据（法律法规要求保留的除外）

第三方共享：不向第三方出售用户数据，合作方数据共享需脱敏并签订数据保护协议

未成年人保护：不面向14岁以下儿童提供服务，发现未成年人账号及时处理

## 11.4 接口安全

HTTPS强制：生产环境所有API强制HTTPS，HTTP请求301重定向到HTTPS

HSTS：启用HTTP Strict Transport Security，max-age=31536000，includeSubDomains

CORS：配置允许的域名白名单，不使用通配符*，允许凭证传输

输入校验：所有接口参数使用class-validator校验，类型、长度、格式严格检查

SQL注入防护：使用Prisma ORM参数化查询，禁止拼接SQL语句

XSS防护：富文本内容使用DOMPurify过滤，响应头设置Content-Security-Policy

CSRF防护：JWT令牌存储在Authorization Header而非Cookie，避免CSRF

接口限流：基于Redis的令牌桶限流，按用户/IP/接口维度限流

敏感接口二次验证：注销账号、修改手机号等敏感操作需短信验证码二次确认

API版本管理：旧版本接口至少维护2个版本，废弃接口提前3个月通知

## 11.5 应用安全

代码混淆：JavaScript代码使用obfuscator.io混淆，变量名替换、控制流平坦化

证书锁定（SSL Pinning）：Development Build模式下启用，锁定服务端证书公钥，防中间人攻击

越狱/Root检测：检测设备是否越狱/Root，越狱设备限制使用敏感功能

调试检测：检测是否连接调试器，生产环境禁用调试模式

屏幕安全：敏感页面（登录、个人信息）禁止截屏和录屏（Android FLAG_SECURE）

依赖安全：定期使用npm audit检查依赖漏洞，及时更新有安全漏洞的包

OTA更新安全：Expo OTA更新包使用HMAC签名验证，防止篡改

## 11.6 安全审计与合规

操作审计日志：记录用户登录、数据修改、删除、权限变更等敏感操作，含时间、IP、操作内容

日志保留：审计日志保留至少180天，存储在ELK Stack，支持检索和导出

安全扫描：CI/CD流水线集成代码安全扫描（SonarQube）、依赖漏洞扫描（Snyk）、容器镜像扫描（Trivy）

渗透测试：上线前进行第三方渗透测试，每半年进行一次内部安全评估

合规要求：符合《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《农业农村部数据安全管理办法》

数据分级：将数据分为公开、内部、敏感、机密四级，不同级别采用不同的访问控制和加密策略

应急响应：制定安全事件应急响应预案，明确事件分级、响应流程、责任人，定期演练

# 第十二章 Git仓库规划与工作流

## 12.1 仓库规划

### 12.1.1 仓库结构

项目采用Monorepo（单仓多包）管理，所有代码在一个Git仓库中，使用pnpm workspace管理多包：

qinkang-zhijian/
├── .github/                    # GitHub Actions CI/CD配置
│   ├── workflows/
│   │   ├── ci.yml              # 持续集成（lint+test+build）
│   │   ├── build-app.yml       # APP构建（EAS Build）
│   │   ├── deploy-backend.yml  # 后端部署
│   │   └── release.yml         # 发布流程
│   └── PULL_REQUEST_TEMPLATE.md
├── .gitignore
├── .gitattributes
├── package.json                # 根package.json（workspace配置）
├── pnpm-workspace.yaml
├── turbo.json                  # Turborepo配置（构建编排）
├── README.md
├── CONTRIBUTING.md             # 贡献指南
├── CHANGELOG.md                # 变更日志
├── LICENSE
├── docs/                       # 项目文档
│   ├── 开发文档.docx
│   ├── API文档.md
│   ├── 部署手册.md
│   └── 数据库设计.md
├── apps/
│   ├── mobile/                 # 移动端APP（Expo + React Native）
│   │   ├── src/
│   │   ├── app.json
│   │   ├── eas.json
│   │   ├── package.json
│   │   └── tsconfig.json
│   ├── admin-web/              # 管理后台Web（React + Vite）
│   │   ├── src/
│   │   ├── index.html
│   │   └── package.json
│   └── landing/                # 官网/落地页
├── packages/
│   ├── api/                    # 后端API服务（NestJS微服务）
│   │   ├── src/
│   │   ├── prisma/             # 数据库Schema
│   │   └── package.json
│   ├── ai-service/             # AI推理服务（FastAPI）
│   │   ├── app/
│   │   ├── models/             # 模型文件
│   │   └── requirements.txt
│   ├── shared/                 # 共享代码（类型定义、工具函数、常量）
│   │   ├── src/
│   │   └── package.json
│   └── ui/                     # 共享UI组件库
│       ├── src/
│       └── package.json
└── scripts/                    # 工具脚本
    ├── setup.sh                # 环境初始化
    ├── deploy.sh               # 部署脚本
    └── db-migrate.sh           # 数据库迁移脚本

### 12.1.2 仓库权限

| 角色 | 权限 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | Admin | 仓库管理、权限分配、合并审批 |
| 技术架构师 | Maintain | 架构相关PR审批、核心代码维护 |
| 前端工程师 | Write | 前端代码提交、PR创建 |
| 后端工程师 | Write | 后端代码提交、PR创建 |
| AI工程师 | Write | AI服务代码、模型文件提交 |
| 测试工程师 | Write + Triage | 测试代码提交、Issue管理 |
| UI/UX设计师 | Write | 设计资源、UI组件提交 |
| 文档工程师 | Write | 文档提交、Wiki维护 |
| 实习生/外部贡献者 | Read + Fork | 通过Fork + PR贡献代码 |

## 12.2 分支策略（GitFlow）

采用GitFlow分支模型，定义以下分支类型：

| 分支类型 | 命名规范 | 来源 | 合并目标 | 生命周期 | 保护规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主分支 | main | — | — | 永久 | 保护分支，禁止直接push，需PR+审批 |
| 开发分支 | develop | main | main | 永久 | 保护分支，需PR合并 |
| 功能分支 | feature/模块名-功能描述 | develop | develop | 短期（1-2周） | 个人开发，完成后删除 |
| 发布分支 | release/v版本号 | develop | main + develop | 短期（1-2周） | 仅修复bug，不添加新功能 |
| 热修复分支 | hotfix/v版本号 | main | main + develop | 短期（1-3天） | 紧急修复线上bug |
| 文档分支 | docs/描述 | develop | develop | 短期 | 文档更新 |

### 12.2.1 分支命名示例

# 功能分支
feature/diagnosis-image-upload      # AI诊断-图片上传功能
feature/alert-push-notification     # 预警-推送通知功能
feature/mentor-work-order           # 师生终端-工单功能
feature/offline-sync                 # 离线同步功能

# 发布分支
release/v1.0.0
release/v1.1.0

# 热修复分支
hotfix/v1.0.1-login-crash
hotfix/v1.0.2-image-upload-fail

# 文档分支
docs/api-endpoints
docs/deployment-guide

## 12.3 提交规范（Conventional Commits）

### 12.3.1 提交格式

<type>(<scope>): <subject>

<body>

<footer>

各部分说明：

type：提交类型（必填），见下表

scope：影响范围（可选），如diagnosis、alert、api、mobile、docs等

subject：简短描述（必填），不超过50字符，祈使句，不加句号

body：详细描述（可选），每行不超过72字符，说明为什么做这个改动

footer：关联信息（可选），如关闭Issue（Closes #123）、破坏性变更（BREAKING CHANGE:）

### 12.3.2 提交类型

| 类型 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| feat | 新功能 | feat(diagnosis): 添加症状图片上传功能 |
| fix | 修复bug | fix(alert): 修复预警推送不及时的问题 |
| docs | 文档更新 | docs(api): 更新诊断接口文档 |
| style | 代码格式（不影响逻辑） | style(mobile): 调整导入顺序 |
| refactor | 代码重构（非新功能非修bug） | refactor(api): 重构用户服务认证逻辑 |
| perf | 性能优化 | perf(diagnosis): 优化图片压缩算法提升上传速度 |
| test | 测试相关 | test(api): 添加诊断接口单元测试 |
| build | 构建系统/依赖变更 | build(mobile): 升级Expo SDK到53版本 |
| ci | CI/CD配置变更 | ci: 添加EAS Build自动化工作流 |
| chore | 杂项（不修改src或test） | chore: 更新.gitignore配置 |
| revert | 回滚提交 | revert: 回滚"添加症状图片上传功能" |

### 12.3.3 提交规范工具

commitlint：提交信息校验，不符合规范的提交被拒绝

husky：Git钩子，pre-commit运行lint和格式化，commit-msg运行commitlint校验

lint-staged：仅对暂存文件运行lint，提高速度

commitizen：交互式提交工具，引导开发者填写规范的提交信息

standard-version：自动生成CHANGELOG和版本号，基于Conventional Commits

## 12.4 PR（Pull Request）规范

PR标题：与提交规范一致，格式为 type(scope): subject

PR描述：使用模板，包含变更内容、测试情况、截图（UI变更）、关联Issue

PR大小：单个PR代码变更不超过500行（不含自动生成文件），大功能拆分为多个PR

审批规则：至少1名同模块成员审批，核心模块（认证、AI、支付）需2人审批

CI检查：PR必须通过所有CI检查（lint、test、build、安全扫描）才能合并

合并方式：使用Squash Merge，将多个提交压缩为一个规范提交

合并后：自动删除功能分支，触发部署到开发环境

## 12.5 CI/CD流水线

### 12.5.1 持续集成（CI）

每次PR提交和合并到develop/main时触发CI流水线：

| 阶段 | 任务 | 触发条件 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装依赖 | pnpm install（缓存node_modules） | 所有提交 | ~2min |
| 代码检查 | ESLint + Prettier + TypeScript类型检查 | 所有提交 | ~1min |
| 单元测试 | Jest单元测试，覆盖率≥80% | 所有提交 | ~3min |
| 构建检查 | 前端构建 + 后端构建 + TypeScript编译 | PR合并前 | ~5min |
| 安全扫描 | 依赖漏洞扫描（Snyk）+ 代码安全扫描（SonarQube） | PR合并前 | ~2min |
| E2E测试 | Detox端到端测试（核心流程） | release分支 | ~10min |

### 12.5.2 持续部署（CD）

| 环境 | 部署触发 | 部署内容 | 访问地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发环境（dev） | 合并到develop分支 | 后端服务 + 管理后台 | dev-api.qinkangzhijian.com |
| 测试环境（test） | 创建release分支 | 全量部署 + 测试数据 | test-api.qinkangzhijian.com |
| 预发布环境（staging） | release分支合并到main前 | 与生产环境一致配置 | staging-api.qinkangzhijian.com |
| 生产环境（prod） | main分支打Tag发布 | 全量部署 + 灰度发布 | api.qinkangzhijian.com |

### 12.5.3 APP发布流程

开发版：EAS Build development profile，通过Expo Go或Development Build安装，支持热更新

预览版：EAS Build preview profile，生成APK/IPA，通过二维码分发给测试人员

生产版：EAS Build production profile，生成AAB（Android）和IPA（iOS）

OTA更新：小修复和JS变更通过expo-updates OTA推送，无需应用商店审核

应用商店发布：大版本更新（原生模块变更）通过EAS Submit提交到Google Play和App Store

## 12.6 版本管理

采用语义化版本（Semantic Versioning）：MAJOR.MINOR.PATCH

MAJOR（主版本）：不兼容的API变更，如1.0.0 → 2.0.0

MINOR（次版本）：向下兼容的功能新增，如1.0.0 → 1.1.0

PATCH（修订号）：向下兼容的bug修复，如1.0.0 → 1.0.1

版本发布节奏：

每2周一个迭代（Sprint），每个迭代结束发布一个MINOR版本

紧急bug修复随时发布PATCH版本

MAJOR版本每年至少评估一次，通常在重大架构升级时发布

版本号同步：APP版本号、API版本号、package.json版本号、Git Tag保持一致，通过standard-version自动管理。

# 第十三章 Expo Go封装与发布流程

## 13.1 开发环境搭建

### 13.1.1 环境要求

| 工具 | 版本要求 | 用途 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| Node.js | 20 LTS+ | JavaScript运行时 | nvm install 20 |
| npm/pnpm | pnpm 8+ | 包管理器 | npm install -g pnpm |
| Expo CLI | 最新版 | Expo命令行工具 | npm install -g expo-cli |
| EAS CLI | 最新版 | EAS构建发布工具 | npm install -g eas-cli |
| Git | 2.40+ | 版本控制 | 官网下载 |
| VS Code | 最新版 | 代码编辑器 | 官网下载 |
| Expo Go APP | 对应SDK版本 | 手机端调试容器 | App Store / Google Play下载 |

### 13.1.2 项目初始化

# 1. 安装Expo CLI
npm install -g expo-cli eas-cli

# 2. 创建Expo项目（TypeScript模板）
npx create-expo-app@latest qinkang-zhijian --template expo-template-blank-typescript

# 3. 进入项目目录
cd qinkang-zhijian

# 4. 安装依赖
pnpm install

# 5. 登录Expo账号
eas login

# 6. 启动开发服务器
npx expo start

# 7. 手机端打开Expo Go，扫描二维码即可调试
# 或在浏览器打开 http://localhost:8081 查看开发工具

### 13.1.3 app.json配置

{
  "expo": {
    "name": "禽康智检",
    "slug": "qinkang-zhijian",
    "version": "1.0.0",
    "orientation": "portrait",
    "icon": "./assets/icon.png",
    "userInterfaceStyle": "light",
    "splash": {
      "image": "./assets/splash.png",
      "resizeMode": "contain",
      "backgroundColor": "#2E7D32"
    },
    "assetBundlePatterns": ["**/*"],
    "ios": {
      "supportsTablet": true,
      "bundleIdentifier": "com.qinkangzhijian.app",
      "buildNumber": "1",
      "infoPlist": {
        "NSCameraUsageDescription": "需要使用相机拍摄鸡只症状照片用于AI诊断",
        "NSPhotoLibraryUsageDescription": "需要访问相册选择症状图片",
        "NSLocationWhenInUseUsageDescription": "需要获取位置信息用于区域联防预警",
        "NSMicrophoneUsageDescription": "需要使用麦克风进行语音输入症状描述"
      }
    },
    "android": {
      "adaptiveIcon": {
        "foregroundImage": "./assets/adaptive-icon.png",
        "backgroundColor": "#2E7D32"
      },
      "package": "com.qinkangzhijian.app",
      "versionCode": 1,
      "permissions": [
        "CAMERA",
        "READ_EXTERNAL_STORAGE",
        "WRITE_EXTERNAL_STORAGE",
        "ACCESS_FINE_LOCATION",
        "ACCESS_COARSE_LOCATION",
        "RECORD_AUDIO",
        "INTERNET",
        "ACCESS_NETWORK_STATE",
        "VIBRATE"
      ]
    },
    "web": {
      "favicon": "./assets/favicon.png"
    },
    "plugins": [
      "expo-camera",
      "expo-image-picker",
      "expo-location",
      "expo-notifications",
      "expo-sqlite",
      "expo-secure-store",
      "expo-av"
    ],
    "extra": {
      "eas": {
        "projectId": "your-project-id-here"
      }
    },
    "runtimeVersion": {
      "policy": "sdkVersion"
    },
    "updates": {
      "url": "https://u.expo.dev/your-project-id",
      "fallbackToCacheTimeout": 0
    }
  }
}

## 13.2 调试流程

### 13.2.1 Expo Go调试

启动开发服务器：npx expo start

iOS调试：iPhone安装Expo Go，相机扫描二维码或手动输入URL

Android调试：Android手机安装Expo Go，扫描二维码

模拟器调试：按i启动iOS模拟器，按a启动Android模拟器（需安装Xcode/Android Studio）

开发者菜单：摇一摇手机或按d键打开开发者菜单，支持Reload、Toggle Debugger、Toggle Performance Monitor等

远程调试：使用Chrome DevTools调试JS代码，按j键打开调试器

热更新：修改代码后自动刷新（Fast Refresh），保留组件状态

### 13.2.2 开发版构建（Development Build）

当需要使用Expo Go不支持的原生模块时，创建自定义开发构建：

# 1. 安装expo-dev-client
npx expo install expo-dev-client

# 2. 创建开发构建（Android）
eas build --profile development --platform android

# 3. 创建开发构建（iOS）
eas build --profile development --platform ios

# 4. 构建完成后下载安装到手机
# 5. 启动开发服务器
npx expo start --dev-client

# 6. 手机打开开发版APP，扫描二维码连接

## 13.3 EAS Build构建配置

### 13.3.1 eas.json配置

{
  "cli": {
    "version": ">= 7.0.0"
  },
  "build": {
    "development": {
      "developmentClient": true,
      "distribution": "internal",
      "android": {
        "gradleCommand": ":app:assembleDebug"
      },
      "ios": {
        "buildConfiguration": "Debug"
      }
    },
    "preview": {
      "distribution": "internal",
      "android": {
        "buildType": "apk"
      },
      "ios": {
        "simulator": true
      }
    },
    "production": {
      "autoIncrement": true,
      "android": {
        "buildType": "app-bundle"
      },
      "ios": {
        "buildConfiguration": "Release"
      }
    }
  },
  "submit": {
    "production": {
      "android": {
        "serviceAccountKeyPath": "./google-service-account.json",
        "track": "production"
      },
      "ios": {
        "appleId": "your-apple-id@example.com",
        "ascAppId": "your-app-store-id",
        "appleTeamId": "your-team-id"
      }
    }
  }
}

### 13.3.2 构建命令

| 构建类型 | 命令 | 输出格式 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发版（Android） | eas build --profile development --platform android | APK | 开发调试，含dev-client |
| 开发版（iOS） | eas build --profile development --platform ios | IPA | 开发调试，需注册设备UDID |
| 预览版（Android） | eas build --profile preview --platform android | APK | 测试人员安装，二维码分发 |
| 预览版（iOS） | eas build --profile preview --platform ios | IPA (模拟器) | iOS模拟器测试 |
| 生产版（双平台） | eas build --profile production --platform all | AAB + IPA | 应用商店发布 |
| 生产版（Android） | eas build --profile production --platform android | AAB | Google Play发布 |
| 生产版（iOS） | eas build --profile production --platform ios | IPA | App Store发布 |

## 13.4 OTA热更新

Expo支持OTA（Over-The-Air）更新，无需应用商店审核即可推送JS代码和资源更新：

# 1. 安装expo-updates
npx expo install expo-updates

# 2. 发布更新到生产环境
eas update --branch production --message "修复诊断图片上传问题"

# 3. 发布更新到预览环境
eas update --branch preview --message "新增环境数据分析功能"

# 4. 查看更新历史
eas update:list

# 5. 回滚到指定更新
eas update:rollback --branch production

OTA更新限制：

仅可更新JS代码和资源文件，不可更新原生模块（需重新构建发版）

更新包大小建议≤20MB，超过会增加下载时间和失败率

APP启动时检查更新，下载后下次启动生效，可配置强制更新

runtimeVersion需与构建版本一致，否则更新不生效

## 13.5 应用商店发布

### 13.5.1 Android发布（Google Play）

注册Google Play开发者账号（一次性费用$25）

在Google Play Console创建应用，填写应用信息（名称、描述、图标、截图）

配置应用内容分级、隐私政策、目标受众等

构建生产版AAB：eas build --profile production --platform android

首次需手动上传AAB到Google Play Console，后续可使用EAS Submit自动提交

eas submit --platform android --profile production

选择发布轨道（内部测试→封闭测试→开放测试→生产）

Google审核通常1-3天，通过后自动发布

### 13.5.2 iOS发布（App Store）

注册Apple Developer Program（年费$99）

在App Store Connect创建应用记录，填写App信息

配置App Store元数据：名称、副标题、描述、关键词、图标、截图（6.5寸+5.5寸）

构建生产版IPA：eas build --profile production --platform ios

EAS自动管理签名证书和Provisioning Profile

提交到App Store Connect：eas submit --platform ios --profile production

构建上传后处理约10-15分钟，在TestFlight中可见

先通过TestFlight内部测试（最多100人），再提交App Review

Apple审核通常1-3天，通过后手动发布或自动发布

### 13.5.3 国内应用市场发布

考虑到国内用户主要使用安卓应用商店，需同时发布到主流国内市场：

| 应用市场 | 开发者注册 | 审核时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 华为应用市场 | 企业开发者（免费） | 1-3工作日 | 需软件著作权 |
| 小米应用商店 | 企业开发者（免费） | 1-3工作日 | 需软件著作权 |
| OPPO应用商店 | 企业开发者（免费） | 2-5工作日 | 需软件著作权 |
| vivo应用商店 | 企业开发者（免费） | 2-5工作日 | 需软件著作权 |
| 应用宝（腾讯） | 企业开发者（免费） | 1-3工作日 | 需软件著作权 |
| 百度手机助手 | 企业开发者（免费） | 3-7工作日 | 需软件著作权 |

国内发布需准备：软件著作权证书、企业营业执照、ICP备案（如有网站）、隐私政策链接、APP权限说明。建议使用360加固或腾讯乐固对APK进行加固后再发布。

# 第十四章 测试方案

## 14.1 测试策略

采用分层测试策略，从单元测试到端到端测试层层保障质量：

| 测试层级 | 测试范围 | 工具 | 覆盖率目标 | 执行时机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 函数、组件、工具函数、API接口逻辑 | Jest + React Native Testing Library | ≥80% | 每次提交CI自动执行 |
| 集成测试 | 模块间交互、API调用、数据库操作 | Jest + Supertest + Testcontainers | ≥70% | PR合并前CI执行 |
| 组件测试 | UI组件渲染、交互、状态变化 | React Native Testing Library | ≥70% | 每次提交CI执行 |
| E2E测试 | 核心业务流程端到端验证 | Detox | 核心流程100%覆盖 | release分支、预发布前 |
| 性能测试 | 启动时间、响应时间、内存占用、并发 | Flipper + Lighthouse + k6 | 满足性能需求指标 | 每个版本发布前 |
| 安全测试 | 漏洞扫描、渗透测试、权限校验 | Snyk + SonarQube + OWASP ZAP | 高危漏洞0个 | 每个版本发布前 |
| 兼容性测试 | 多设备、多系统版本、多屏幕尺寸 | BrowserStack + 真机测试 | 覆盖95%目标设备 | 每个版本发布前 |
| 弱网测试 | 2G/3G/断网/高延迟场景 | Charles Proxy + Network Link Conditioner | 核心功能可用 | 每个版本发布前 |
| 用户验收测试 | 真实用户场景验证 | 养殖户/师生实际使用 | P0/P1需求100%通过 | 预发布环境 |

## 14.2 单元测试

### 14.2.1 前端单元测试

使用Jest + React Native Testing Library：

// 示例：诊断表单组件测试
import { render, fireEvent, waitFor } from '@testing-library/react-native';
import DiagnosisForm from '../DiagnosisForm';

describe('DiagnosisForm', () => {
  it('renders all required fields', () => {
    const { getByText, getByPlaceholderText } = render(<DiagnosisForm />);
    expect(getByText('禽种')).toBeTruthy();
    expect(getByText('日龄')).toBeTruthy();
    expect(getByPlaceholderText('描述鸡群症状...')).toBeTruthy();
  });

  it('validates required fields before submit', async () => {
    const { getByText } = render(<DiagnosisForm />);
    fireEvent.press(getByText('开始AI诊断'));
    await waitFor(() => {
      expect(getByText('请选择禽种')).toBeTruthy();
    });
  });

  it('submits form with valid data', async () => {
    const mockSubmit = jest.fn();
    const { getByText, getByPlaceholderText } = render(
      <DiagnosisForm onSubmit={mockSubmit} />
    );
    fireEvent.press(getByText('鸡'));
    fireEvent.changeText(getByPlaceholderText('日龄'), '90');
    fireEvent.changeText(
      getByPlaceholderText('描述鸡群症状...'),
      '精神沉郁，张口呼吸，排黄绿稀便'
    );
    fireEvent.press(getByText('开始AI诊断'));
    await waitFor(() => {
      expect(mockSubmit).toHaveBeenCalledWith(
        expect.objectContaining({ species: 'chicken', age: 90 })
      );
    });
  });
});

### 14.2.2 后端单元测试

// 示例：诊断服务单元测试（NestJS + Jest）
import { Test, TestingModule } from '@nestjs/testing';
import { DiagnosisService } from './diagnosis.service';
import { AiInferenceClient } from '../ai/ai-inference.client';

describe('DiagnosisService', () => {
  let service: DiagnosisService;
  let aiClient: jest.Mocked<AiInferenceClient>;

  beforeEach(async () => {
    const module: TestingModule = await Test.createTestingModule({
      providers: [
        DiagnosisService,
        {
          provide: AiInferenceClient,
          useValue: { infer: jest.fn() },
        },
      ],
    }).compile();
    service = module.get<DiagnosisService>(DiagnosisService);
    aiClient = module.get(AiInferenceClient);
  });

  it('should create diagnosis record and call AI inference', async () => {
    aiClient.infer.mockResolvedValue({
      top3: [
        { disease: '新城疫', confidence: 0.85 },
        { disease: '禽流感', confidence: 0.10 },
        { disease: '传支', confidence: 0.05 },
      ],
    });
    const result = await service.createDiagnosis({
      userId: 1, farmId: 1, species: 'chicken', age: 90,
      symptomsText: '精神沉郁，张口呼吸', symptomTags: ['精神沉郁', '张口呼吸'],
    });
    expect(result.status).toBe('completed');
    expect(result.result.top3[0].disease).toBe('新城疫');
    expect(result.result.top3[0].confidence).toBe(0.85);
  });

  it('should handle AI inference timeout', async () => {
    aiClient.infer.mockRejectedValue(new Error('timeout'));
    const result = await service.createDiagnosis({ /* ... */ });
    expect(result.status).toBe('failed');
  });
});

## 14.3 端到端测试（E2E）

使用Detox进行移动端E2E测试，覆盖核心业务流程：

| 测试场景 | 测试步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 用户注册登录 | 输入手机号→获取验证码→输入验证码→选择角色→完成注册 | 成功注册并进入对应角色首页 |
| AI诊断流程 | 点击AI诊断→选择禽种→输入日龄→选择症状→上传图片→提交 | 30秒内返回诊断结果及置信度 |
| 环境数据录入 | 点击环境录入→选择空气检测→输入氨气值→提交 | 数据保存，显示分析结果 |
| 预警接收与查看 | 模拟预警推送→点击通知→查看预警详情 | 预警详情正确显示，标记已读 |
| 防控预案生成 | 诊断结果页→点击生成预案→等待生成→查看预案 | 5分钟内生成预案，内容完整 |
| 回访记录 | 收到回访提醒→填写恢复情况→提交 | 回访记录保存，状态更新 |
| 师生工单 | 养殖户发起请求→师生接单→提交服务记录→完成 | 工单状态正确流转 |
| 离线同步 | 断网→填写诊断→联网→自动同步 | 数据自动同步成功，无丢失 |

## 14.4 性能测试

| 测试项 | 测试方法 | 目标值 | 工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| APP冷启动时间 | 从点击图标到首页可交互，测20次取平均 | ≤2秒 | Xcode Instruments / Android Profiler |
| 页面切换响应 | 页面间导航时间，测50次取平均 | ≤300ms | Flipper Performance Monitor |
| AI诊断响应 | 从提交到结果返回，含网络传输 | ≤30秒（4G） | 真机测试 + 服务端日志 |
| 图片上传速度 | 单张500KB图片上传时间 | ≤10秒（4G） | Charles Proxy测速 |
| 内存占用 | 连续使用30分钟内存峰值 | ≤300MB | Xcode Instruments / Android Profiler |
| CPU占用 | AI诊断提交时CPU峰值 | ≤60% | Flipper |
| 后端并发 | 1000并发用户持续5分钟 | 错误率≤0.1%，P99延迟≤2秒 | k6 / JMeter |
| AI推理吞吐量 | GPU服务器持续推理 | ≥20请求/秒 | 压测脚本 |
| 数据库查询 | 核心接口SQL查询时间 | P99≤100ms | PostgreSQL pg_stat_statements |

## 14.5 兼容性测试

| 平台 | 测试设备/系统 | 数量 | 测试重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| iOS | iPhone SE (iOS 15)、iPhone 12 (iOS 16)、iPhone 14 (iOS 17)、iPhone 15 Pro Max (iOS 18)、iPad (iPadOS 17) | ≥5台 | 刘海屏/灵动岛适配、不同屏幕尺寸、系统版本兼容 |
| Android | 小米Redmi (Android 10)、华为Mate (Android 11)、OPPO (Android 12)、vivo (Android 13)、三星Galaxy (Android 14)、低端机 (Android 8) | ≥6台 | 不同厂商ROM适配、权限管理、低端机性能、折叠屏 |
| 网络 | WiFi、4G、3G、2G、断网、高延迟(500ms)、弱信号 | 7种场景 | 弱网功能、离线同步、超时处理 |

## 14.6 安全测试

依赖漏洞扫描：Snyk扫描npm和pip依赖，高危漏洞必须修复

代码安全扫描：SonarQube扫描SQL注入、XSS、硬编码密码等安全问题

API安全测试：OWASP ZAP扫描API接口，检测越权访问、注入、敏感信息泄露

认证授权测试：验证JWT令牌有效性、权限隔离、越权访问防护

数据加密验证：验证密码哈希、传输加密、敏感字段加密存储

渗透测试：上线前第三方渗透测试，模拟真实攻击场景

隐私合规检查：验证个人信息收集最小化、脱敏展示、注销功能

## 14.7 测试环境与数据

测试环境：独立的test环境，与开发/生产环境隔离，使用测试数据库

测试数据：构建标准化测试数据集，包含10种疾病各50例完整病例（图片+文本+检测+确诊）

Mock服务：AI推理服务可切换Mock模式，返回固定测试结果，避免测试依赖真实模型

测试账号：预设测试账号（养殖户/师生/管理员各10个），测试数据定期清理重置

CI集成：单元测试和集成测试在CI中自动执行，E2E测试在release分支每日夜间执行

## 14.8 缺陷管理

| 缺陷等级 | 定义 | 响应时间 | 修复时限 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 致命 | APP崩溃、数据丢失、核心功能完全不可用 | 立即（2小时内） | 24小时内 | 登录崩溃、诊断数据丢失 |
| P1 严重 | 核心功能异常但有 workaround，影响主要用户 | 4小时内 | 3天内 | AI诊断提交失败、预警不推送 |
| P2 一般 | 次要功能异常，不影响核心流程 | 1个工作日内 | 当前迭代内 | 科普文章加载慢、图表显示异常 |
| P3 轻微 | UI显示问题、文案错误、体验优化 | 2个工作日内 | 下个迭代 | 按钮对齐偏差、错别字 |

缺陷管理工具：使用GitHub Issues管理缺陷，PR关联Issue，修复后自动关闭Issue。每个版本发布前进行缺陷回顾，确保P0/P1缺陷全部修复。

# 第十五章 部署与运维

## 15.1 部署架构

生产环境采用云原生部署架构，基于Kubernetes容器编排：

云服务商：阿里云/腾讯云，地域选择华东（杭州/上海），覆盖川渝地区低延迟

容器编排：Kubernetes（ACK/TKE），节点池分为通用节点和GPU节点

服务网格：Istio（可选），管理服务间通信、流量控制、可观测性

CDN：阿里云CDN/腾讯云CDN，加速静态资源和图片访问

对象存储：MinIO私有化部署 或 阿里云OSS，存储图片和文件

数据库：PostgreSQL RDS（主从高可用）+ Redis集群 + InfluxDB

GPU节点：NVIDIA T4/A10，部署AI推理服务，按需扩缩

## 15.2 环境规划

| 环境 | 用途 | 配置 | 数据 | 访问控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发环境（dev） | 开发联调 | 单节点，最低配置 | 模拟数据 | 开发团队 |
| 测试环境（test） | 功能测试 | 双节点，中等配置 | 测试数据集 | 测试+开发团队 |
| 预发布环境（staging） | 发布前验证 | 与生产同配置 | 生产数据脱敏副本 | 测试+项目负责人 |
| 生产环境（prod） | 正式服务 | 多节点高可用 | 真实用户数据 | 运维+管理员 |

## 15.3 容器化部署

### 15.3.1 Docker镜像构建

# 后端API服务 Dockerfile
FROM node:20-alpine AS builder
WORKDIR /app
COPY package.json pnpm-lock.yaml ./
RUN npm install -g pnpm && pnpm install --frozen-lockfile
COPY . .
RUN pnpm build

FROM node:20-alpine
WORKDIR /app
ENV NODE_ENV=production
COPY --from=builder /app/dist ./dist
COPY --from=builder /app/node_modules ./node_modules
COPY package.json ./
EXPOSE 3000
HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=3s CMD wget -qO- http://localhost:3000/health || exit 1
CMD ["node", "dist/main.js"]

# AI推理服务 Dockerfile
FROM python:3.11-slim
WORKDIR /app
ENV PYTHONUNBUFFERED=1
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
COPY . .
# 预下载模型到镜像中（或挂载持久卷）
# COPY models/ /app/models/
EXPOSE 8000
HEALTHCHECK --interval=30s CMD python -c "import requests; requests.get('http://localhost:8000/health')"
CMD ["uvicorn", "app.main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000", "--workers", "2"]

### 15.3.2 Kubernetes部署配置

# API服务 Deployment
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: qinkang-api
  labels:
    app: qinkang-api
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: qinkang-api
  template:
    metadata:
      labels:
        app: qinkang-api
    spec:
      containers:
      - name: api
        image: registry.qinkangzhijian.com/qinkang-api:v1.0.0
        ports:
        - containerPort: 3000
        env:
        - name: DATABASE_URL
          valueFrom:
            secretKeyRef:
              name: qinkang-secrets
              key: database-url
        - name: REDIS_URL
          valueFrom:
            secretKeyRef:
              name: qinkang-secrets
              key: redis-url
        resources:
          requests:
            cpu: 200m
            memory: 512Mi
          limits:
            cpu: 1000m
            memory: 1Gi
        livenessProbe:
          httpGet:
            path: /health
            port: 3000
          initialDelaySeconds: 30
          periodSeconds: 10
        readinessProbe:
          httpGet:
            path: /ready
            port: 3000
          initialDelaySeconds: 5
          periodSeconds: 5
---
# HPA自动扩缩
apiVersion: autoscaling/v2
kind: HorizontalPodAutoscaler
metadata:
  name: qinkang-api-hpa
spec:
  scaleTargetRef:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    name: qinkang-api
  minReplicas: 3
  maxReplicas: 10
  metrics:
  - type: Resource
    resource:
      name: cpu
      target:
        type: Utilization
        averageUtilization: 70
  - type: Resource
    resource:
      name: memory
      target:
        type: Utilization
        averageUtilization: 80

## 15.4 数据库运维

备份策略：PostgreSQL每日全量备份 + 每小时增量备份（WAL归档），保留30天

备份存储：备份文件存储到MinIO/OSS，跨区域复制，定期验证恢复

恢复演练：每月进行一次恢复演练，验证备份可用性和RTO（恢复时间目标≤1小时）

性能优化：定期VACUUM和ANALYZE，监控慢查询，添加必要索引，分区表管理

高可用：主从复制，自动故障切换（RDS自动HA），读写分离（读请求走从库）

数据迁移：使用Prisma Migrate管理Schema变更，迁移前备份，支持回滚

## 15.5 监控告警

### 15.5.1 监控体系

| 监控维度 | 监控指标 | 工具 | 告警阈值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础设施 | CPU、内存、磁盘、网络 | Prometheus + Node Exporter | CPU>80%持续5min，内存>85%，磁盘>90% |
| 应用服务 | QPS、响应时间、错误率、Pod状态 | Prometheus + Grafana | 错误率>1%，P99延迟>2s，Pod重启 |
| 数据库 | 连接数、慢查询、复制延迟、磁盘IO | pg_exporter + Grafana | 连接数>80%，慢查询>100ms，复制延迟>30s |
| 缓存 | 命中率、内存使用、连接数 | redis_exporter | 命中率<90%，内存>85% |
| AI推理 | 推理延迟、吞吐量、GPU利用率、队列长度 | 自定义metrics + DCGM | P99延迟>2s，GPU>90%，队列>100 |
| 前端 | 崩溃率、启动时间、页面性能、API错误 | Sentry + Flipper | 崩溃率>0.5%，启动时间>3s |
| 业务 | 诊断成功率、预案生成时间、活跃用户数 | 自定义metrics + Grafana | 诊断成功率<95%，活跃用户异常下降 |

### 15.5.2 告警渠道

P0告警（服务不可用、数据丢失风险）：电话+短信+企业微信/钉钉，立即通知运维负责人

P1告警（性能下降、错误率升高）：短信+企业微信/钉钉，15分钟内响应

P2告警（资源预警、非核心功能异常）：企业微信/钉钉，工作时间处理

告警聚合：Alertmanager进行告警聚合和去重，避免告警风暴

值班制度：7×24小时值班，轮值表管理，告警升级机制（15分钟未响应升级到上级）

## 15.6 日志管理

日志收集：Fluentd/Filebeat收集容器日志，统一发送到ELK Stack

日志级别：DEBUG（开发）、INFO（正常运行）、WARN（警告）、ERROR（错误），生产环境默认INFO

日志格式：JSON结构化日志，包含timestamp、level、service、trace_id、user_id、message等字段

日志保留：热数据7天（Elasticsearch），温数据30天（OSS），冷数据1年（归档）

日志查询：Kibana提供可视化查询，支持按trace_id追踪全链路请求

审计日志：敏感操作（登录、数据修改、权限变更）单独记录，不可删除，保留180天

隐私保护：日志中不记录密码、令牌、完整手机号，敏感字段脱敏

## 15.7 灾备与容灾

RPO（恢复点目标）：≤1小时，最多丢失1小时数据

RTO（恢复时间目标）：≤4小时，从故障发生到服务恢复

同城双活：核心服务在同一地域两个可用区部署，单可用区故障自动切换

异地灾备：数据库异步复制到异地灾备中心，极端情况下可切换

数据备份：每日全量备份跨区域复制，定期恢复演练验证

降级预案：AI推理服务不可用时，降级到规则引擎提供基础诊断建议

限流熔断：服务过载时自动限流，保护核心服务，非核心功能降级

## 15.8 成本优化

自动扩缩：HPA根据负载自动扩缩容，夜间和低峰期自动缩减节点

竞价实例：非核心服务和CI/CD使用竞价实例，成本降低60-70%

资源配额：为每个服务设置合理的CPU/内存请求和限制，避免资源浪费

存储分层：热数据SSD，温数据高效云盘，冷数据归档存储，降低存储成本

CDN缓存：静态资源和图片通过CDN缓存，减少回源带宽成本

GPU共享：AI推理服务使用GPU共享（MPS），提高GPU利用率，降低GPU成本

# 第十六章 项目排期与里程碑

## 16.1 项目总体排期

项目总周期约16周（4个月），分为6个阶段：需求确认与设计、架构搭建与核心开发、功能开发、测试与优化、预发布与上线、运营迭代。

| 阶段 | 时间 | 周数 | 主要任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：需求确认与设计 | 第1-2周 | 2周 | 需求评审、原型设计、UI设计、技术方案评审 | 需求文档、原型图、UI设计稿、技术方案文档 |
| 阶段二：架构搭建与核心开发 | 第3-4周 | 2周 | 项目初始化、CI/CD搭建、数据库设计、核心框架开发、用户认证模块 | 代码仓库、CI/CD流水线、数据库Schema、登录注册功能 |
| 阶段三：功能开发（P0） | 第5-9周 | 5周 | AI诊断、环境数据、流调、预警、防控预案、回访核心功能开发 | P0功能全部开发完成，可演示核心流程 |
| 阶段四：功能开发（P1/P2） | 第10-12周 | 3周 | 师生协同、数据看板、科普、离线同步、区域联防等功能 | 全部功能开发完成，进入测试阶段 |
| 阶段五：测试与优化 | 第13-14周 | 2周 | 全面测试、Bug修复、性能优化、兼容性测试、安全测试 | 测试报告、Bug全部修复、性能达标 |
| 阶段六：预发布与上线 | 第15周 | 1周 | 预发布环境验证、应用商店提交、灰度发布、正式上线 | APP上架应用商店，正式对外服务 |
| 阶段七：运营迭代 | 第16周起 | 持续 | 用户反馈收集、功能迭代、AI模型优化、运营推广 | 迭代版本、运营数据报告 |

## 16.2 里程碑计划

| 里程碑 | 时间 | 验收标准 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1：需求与设计完成 | 第2周末 | 需求文档评审通过，UI设计稿确认，技术方案评审通过 | 产品经理+技术架构师 |
| M2：架构搭建完成 | 第4周末 | 代码仓库可运行，CI/CD流水线正常，登录注册功能可用，数据库部署完成 | 技术架构师 |
| M3：核心功能可演示 | 第7周末 | AI诊断、环境数据、防控预案核心流程可演示，前后端联调通过 | 前端负责人+后端负责人 |
| M4：P0功能全部完成 | 第9周末 | 所有P0功能开发完成，单元测试覆盖率≥80%，核心流程E2E测试通过 | 开发团队 |
| M5：全部功能开发完成 | 第12周末 | P0/P1/P2功能全部开发完成，代码冻结，进入测试阶段 | 开发团队 |
| M6：测试通过 | 第14周末 | P0/P1 Bug全部修复，性能测试达标，兼容性测试通过，安全测试无高危漏洞 | 测试负责人 |
| M7：APP正式上线 | 第15周末 | APP通过应用商店审核，正式发布，生产环境稳定运行72小时 | 项目经理+运维负责人 |
| M8：首月运营数据 | 上线后4周 | 注册用户≥500，诊断次数≥2000，用户满意度≥4.0/5.0 | 运营负责人 |

## 16.3 迭代计划（Sprint）

采用敏捷开发，每2周一个Sprint，每个Sprint包含计划会、每日站会、评审会、回顾会。

| Sprint | 时间 | 目标 | 主要任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 第3-4周 | 架构搭建+用户认证 | 项目初始化、CI/CD、数据库、登录注册、角色权限 |
| Sprint 2 | 第5-6周 | AI诊断核心 | 诊断表单、图片上传、AI推理集成、诊断结果展示 |
| Sprint 3 | 第7-8周 | 环境+流调+预警 | 环境数据录入分析、流调表单、预警推送、区域联防 |
| Sprint 4 | 第9-10周 | 预案+回访+闭环 | 防控预案生成、绿色用药推荐、3日/7日回访、服务闭环 |
| Sprint 5 | 第11-12周 | 师生+看板+科普+离线 | 师生工单协同、数据看板、科普推送、离线同步 |
| Sprint 6 | 第13-14周 | 测试+优化+修复 | 全面测试、Bug修复、性能优化、兼容性测试 |
| Sprint 7 | 第15周 | 预发布+上线 | 预发布验证、应用商店提交、灰度发布、正式上线 |

## 16.4 关键路径

项目关键路径（决定项目最短完成时间的任务链）：

需求确认 → UI设计 → 技术方案评审 → 项目初始化 → 数据库设计 → 用户认证 → AI诊断后端 → AI诊断前端 → 联调 → 测试 → 上线

关键路径上的任务延迟将直接影响项目上线时间，需重点监控和保障资源。AI模型训练和优化是高风险任务，需提前启动，与功能开发并行进行。

## 16.5 资源分配

| 角色 | 人数 | 投入阶段 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 全程 | 项目管理、进度跟踪、风险控制、沟通协调 |
| 产品经理 | 1 | 第1-12周 | 需求分析、原型设计、验收测试 |
| 技术架构师 | 1 | 全程 | 架构设计、技术选型、核心代码、技术评审 |
| UI/UX设计师 | 1 | 第1-6周 | UI设计、交互设计、设计规范、切图 |
| 前端工程师 | 2 | 第3-15周 | 移动端APP开发、前端组件、性能优化 |
| 后端工程师 | 2 | 第3-15周 | API服务开发、数据库、微服务、部署 |
| AI工程师 | 1 | 第2-14周 | 模型训练、推理服务、模型优化、置信度校准 |
| 测试工程师 | 1 | 第5-15周 | 测试用例、功能测试、性能测试、兼容性测试 |
| 运维工程师 | 0.5 | 第3周起 | 环境搭建、CI/CD、监控告警、部署运维 |
| 文档工程师 | 0.5 | 全程 | 开发文档、API文档、用户手册、培训材料 |

总投入约11人（含兼职），总人月约25人月。核心开发团队7人（前端2+后端2+AI1+架构1+测试1），项目可根据进度灵活调整资源投入。

# 第十七章 风险评估与应对

## 17.1 风险评估矩阵

从可能性（Probability）和影响（Impact）两个维度评估风险，分为高、中、低三个等级：

| 风险等级 | 可能性 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高风险（红色） | ≥50% | 严重（项目延期>2周或核心功能不可用） | 必须制定应对方案，专人负责，每日跟踪 |
| 中风险（黄色） | 20-50% | 中等（延期1-2周或非核心功能受影响） | 制定应对方案，每周跟踪 |
| 低风险（绿色） | <20% | 轻微（延期<1周或体验问题） | 记录跟踪，定期回顾 |

## 17.2 技术风险

| 风险描述 | 等级 | 可能性 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Expo Go限制导致部分功能无法实现 | 中 | 30% | 需切换到Development Build，增加开发复杂度 | 提前评估所有依赖库，优先使用Expo SDK内置模块；预留1周切换Development Build的时间 |
| AI诊断模型准确率不达标 | 高 | 40% | 核心功能体验差，用户不信任 | 提前启动数据收集和模型训练，设置准确率里程碑（第8周≥75%，第12周≥85%）；准备规则引擎兜底方案 |
| 离线同步数据冲突和丢失 | 中 | 30% | 用户数据丢失，信任度下降 | 设计完善的同步机制和冲突处理策略，充分测试离线场景；本地数据定期备份 |
| 弱网环境下图片上传失败率高 | 中 | 40% | 核心功能（AI诊断）不可用 | 客户端压缩+断点续传+异步上传+失败重试；支持先提交文字诊断，图片后补 |
| AI推理服务并发能力不足 | 中 | 25% | 高峰期诊断等待时间长 | GPU节点HPA自动扩缩，请求排队批量推理；设置推理超时和异步处理机制 |
| 移动端性能问题（低端机卡顿） | 中 | 35% | 低端机用户体验差 | 提前进行低端机性能测试，优化列表渲染和图片加载，设置性能降级策略 |
| 数据库性能瓶颈（大数据量查询慢） | 低 | 15% | 看板和统计查询慢 | 合理设计索引和分区表，读写分离，缓存热点数据；定期性能优化 |
| 第三方服务依赖风险（短信、地图、推送） | 中 | 20% | 登录、定位、通知功能受影响 | 选择稳定的服务商，准备备用方案（如短信服务备用通道），服务降级处理 |

## 17.3 项目管理风险

| 风险描述 | 等级 | 可能性 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求变更频繁导致范围蔓延 | 高 | 50% | 项目延期，质量下降 | 需求冻结机制，变更需评审和排期；MVP优先，非核心需求放到后续迭代 |
| 团队成员变动（离职/请假） | 中 | 25% | 开发进度延迟 | 代码规范和文档完善，知识共享，交叉培训；关键岗位AB角备份 |
| 跨团队协作沟通不畅 | 中 | 30% | 联调延迟，理解偏差 | 每日站会，定期评审，统一接口文档，使用协作工具（飞书/Notion） |
| 测试时间不足 | 高 | 45% | 上线后Bug多，用户体验差 | 测试左移，开发阶段同步写测试用例；预留充足测试时间，不压缩测试周期 |
| 上线时间节点紧张 | 高 | 40% | 匆忙上线，质量风险 | 设置缓冲时间（1周），优先级管理，必要时裁剪非核心功能；分阶段上线 |
| AI模型训练数据不足 | 高 | 50% | 模型准确率低 | 提前启动数据收集，合作养殖场和院校提供数据；数据增强扩充数据集；使用预训练模型迁移学习 |

## 17.4 合规与安全风险

| 风险描述 | 等级 | 可能性 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户数据隐私合规风险 | 高 | 30% | 法律风险，用户信任危机 | 严格遵守个人信息保护法，隐私政策明示同意，数据脱敏存储，定期安全审计 |
| 应用商店审核不通过 | 中 | 25% | 上线延迟 | 提前研究应用商店审核指南，确保权限申请合理，隐私政策完善，内容合规 |
| AI诊断误诊导致用户损失 | 高 | 35% | 法律纠纷，品牌声誉受损 | 明确AI诊断仅供参考，建议实验室确诊；设置置信度阈值，低置信度强制建议人工诊断；购买职业责任险 |
| 系统安全漏洞被攻击 | 中 | 20% | 数据泄露，服务中断 | 安全开发生命周期，定期安全扫描和渗透测试，及时修复漏洞；应急响应预案 |
| 兽药推荐合规风险 | 中 | 30% | 违反兽药管理法规 | 用药推荐明确标注仅供参考，建议执业兽医指导；禁用药物明确标识，推荐合规绿色用药 |

## 17.5 运营风险

| 风险描述 | 等级 | 可能性 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户接受度低，推广困难 | 高 | 40% | 用户量不足，项目价值无法体现 | 公益免费降低门槛，师生线下服务带动使用，培训推广，典型案例示范 |
| 基层养殖户数字素养不足 | 高 | 55% | 不会使用APP，功能闲置 | 适老化设计，大字体大按钮，语音输入，操作引导，视频教程，师生一对一指导 |
| 网络环境差影响使用体验 | 高 | 60% | 核心功能不可用，用户流失 | 离线优先设计，弱网优化，本地缓存，核心功能离线可用 |
| 项目可持续运营资金不足 | 中 | 30% | 服务中断，项目停滞 | 政企购买服务，产业学院合作，科研项目经费，增值服务探索 |
| AI模型持续优化数据不足 | 中 | 35% | 模型准确率停滞不前 | 用户确诊结果回流，师生服务数据积累，合作院校数据共享，主动数据采集 |

## 17.6 风险监控与应对机制

风险登记册：维护项目风险登记册，记录所有风险、等级、应对措施、负责人、状态

每周风险评审：项目周会评审风险状态，更新风险等级，识别新风险

高风险专项跟踪：高风险任务每日站会重点汇报，设置风险预警指标

应急预案：针对高风险场景制定应急预案，明确触发条件和响应流程

经验总结：项目结束后进行风险复盘，总结经验教训，更新组织过程资产

风险储备：项目预留10%的时间缓冲和5%的预算缓冲，用于应对未预见风险

# 附录A 虚拟子团队组建与分工

## A.1 团队组建原则

专业匹配：每个岗位由具备相应专业技能的虚拟角色担任，确保技术决策专业性

职责清晰：明确每个角色的职责范围和交付物，避免职责重叠和推诿

协作高效：建立标准化协作流程和沟通机制，确保信息畅通

敏捷迭代：采用敏捷开发模式，快速响应需求变化，持续交付价值

质量保障：每个环节设置质量检查点，确保交付物符合质量标准

## A.2 团队角色与职责

| 角色 | 姓名（虚拟） | 专业背景 | 主要职责 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 张项目 | PMP认证，5年移动互联网项目管理经验 | 项目整体规划、进度跟踪、风险管理、沟通协调、资源调配 | 项目计划、进度报告、风险登记册、会议纪要 |
| 产品经理 | 李产品 | 3年农业互联网产品经验，熟悉养殖户用户 | 需求分析、用户研究、原型设计、需求优先级、验收测试 | 需求文档、原型图、用户故事、验收标准 |
| 技术架构师 | 王架构 | 8年全栈开发经验，精通React Native和微服务架构 | 技术选型、架构设计、核心代码、技术评审、性能优化 | 架构设计文档、技术方案、核心框架代码、技术规范 |
| UI/UX设计师 | 陈设计 | 4年移动端UI设计经验，擅长适老化设计 | UI设计、交互设计、设计规范、视觉素材、用户体验优化 | UI设计稿、交互原型、设计规范、切图素材 |
| 前端工程师A | 刘前端 | 3年React Native开发经验，熟悉Expo生态 | 移动端APP开发、组件封装、状态管理、性能优化、离线功能 | APP源代码、组件库、前端文档 |
| 前端工程师B | 赵前端 | 2年React Native开发经验，擅长UI实现和动画 | 页面开发、UI还原、动画效果、兼容性测试、Bug修复 | 页面代码、UI组件、兼容性测试报告 |
| 后端工程师A | 孙后端 | 4年Node.js开发经验，精通NestJS和PostgreSQL | API服务开发、数据库设计、微服务架构、权限系统 | 后端源代码、数据库Schema、API文档 |
| 后端工程师B | 周后端 | 3年Python和Node.js开发经验，擅长数据处理 | AI推理服务、数据统计、消息队列、部署运维 | AI服务代码、统计服务、运维脚本 |
| AI工程师 | 吴智能 | 5年机器学习经验，精通计算机视觉和NLP | 模型训练、数据标注、推理优化、置信度校准、模型迭代 | 模型文件、训练代码、模型评估报告、推理服务 |
| 测试工程师 | 郑测试 | 3年移动端测试经验，熟悉自动化测试 | 测试计划、用例设计、功能测试、性能测试、兼容性测试、Bug管理 | 测试计划、测试用例、测试报告、Bug列表 |
| 运维工程师 | 钱运维 | 4年DevOps经验，精通K8s和云原生 | 环境搭建、CI/CD、监控告警、部署发布、灾备运维 | 部署脚本、监控看板、运维文档、应急预案 |
| 文档工程师 | 冯文档 | 3年技术文档经验，擅长技术写作 | 开发文档、API文档、用户手册、培训材料、知识库维护 | 本文档、API文档、用户手册、培训材料 |

## A.3 团队协作机制

### A.3.1 沟通机制

| 会议类型 | 频率 | 参与人 | 内容 | 时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每日站会 | 每个工作日 | 开发团队全员 | 昨日完成、今日计划、遇到的问题 | 15分钟 |
| 需求评审会 | 需求变更时 | 产品+开发+测试 | 需求讲解、疑问解答、可行性评估 | 1-2小时 |
| 技术评审会 | 技术方案确定时 | 架构师+开发+测试 | 技术方案讲解、风险评估、优化建议 | 1-2小时 |
| Sprint计划会 | 每2周 | 全团队 | Sprint目标、任务拆分、工作量评估 | 2小时 |
| Sprint评审会 | 每2周 | 全团队+干系人 | 功能演示、反馈收集、验收确认 | 1小时 |
| Sprint回顾会 | 每2周 | 全团队 | 经验总结、改进措施、流程优化 | 1小时 |
| 项目周会 | 每周 | 项目经理+各负责人 | 进度汇报、风险评审、资源协调 | 30分钟 |
| 月度汇报 | 每月 | 全团队+项目方 | 月度成果、下月计划、问题与需求 | 1小时 |

### A.3.2 协作工具

| 工具类别 | 工具名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 代码托管 | GitHub | 代码仓库、PR管理、Issue跟踪、CI/CD |
| 项目管理 | 飞书项目 / Jira | 任务管理、进度跟踪、看板、甘特图 |
| 文档协作 | 飞书文档 / Notion | 需求文档、技术文档、会议纪要、知识库 |
| 即时沟通 | 飞书 / 企业微信 | 团队沟通、群聊、文件共享、视频会议 |
| UI设计 | Figma | UI设计、原型、设计规范、设计协作 |
| 接口管理 | Apifox / Swagger | API文档、接口调试、Mock服务 |
| 测试管理 | TestRail / 飞书表格 | 测试用例、测试计划、Bug管理 |
| 监控运维 | Grafana + Prometheus + Sentry | 系统监控、错误追踪、告警管理 |

## A.4 工作方案

### A.4.1 开发工作流

需求阶段：产品经理输出需求文档和原型，团队评审确认，拆解用户故事和任务

设计阶段：UI设计师完成UI设计稿，前端工程师评估实现难度，技术架构师输出技术方案

开发阶段：按Sprint计划开发，每日站会同步进度，代码提交触发CI检查，PR需审批合并

测试阶段：测试工程师编写测试用例，功能测试+性能测试+兼容性测试，Bug跟踪修复

发布阶段：预发布环境验证，应用商店提交，灰度发布，正式上线，上线后监控

迭代阶段：收集用户反馈，数据分析，功能优化，AI模型迭代，持续交付

### A.4.2 代码质量保障

代码规范：ESLint + Prettier统一代码风格，提交前自动检查和格式化

代码审查：所有代码合并需PR，至少1人审批，核心模块2人审批

单元测试：核心功能单元测试覆盖率≥80%，CI自动执行

类型安全：TypeScript严格模式，禁止any类型，编译时类型检查

文档要求：公共组件和函数必须有JSDoc注释，复杂逻辑必须有注释说明

技术债务：每个Sprint预留20%时间处理技术债务，定期代码重构

### A.4.3 知识管理

技术文档：架构设计、API文档、数据库设计、部署手册统一维护在知识库

决策记录：重要技术决策记录ADR（Architecture Decision Record），说明决策背景和理由

问题库：常见问题和解决方案整理成FAQ，新成员入职培训材料

经验分享：每月技术分享会，团队成员分享技术心得和学习成果

代码规范：编码规范、Git规范、命名规范文档化，新成员入职必读

# 附录B 术语表

| 术语 | 英文全称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| APP | Application | 移动应用程序，本项目指禽康智检手机APP |
| Expo Go | Expo Go | Expo官方提供的开发调试容器APP，可在不构建原生应用的情况下运行Expo项目 |
| EAS | Expo Application Services | Expo提供的云端构建和发布服务 |
| OTA | Over-The-Air | 空中下载技术，指通过网络远程更新APP代码和资源，无需应用商店审核 |
| React Native | React Native | Facebook开源的跨平台移动应用开发框架，使用React和JavaScript |
| TypeScript | TypeScript | Microsoft开发的JavaScript超集，添加了静态类型检查 |
| JWT | JSON Web Token | 一种基于JSON的开放标准令牌，用于身份验证和信息传递 |
| RBAC | Role-Based Access Control | 基于角色的访问控制，通过角色分配权限 |
| RESTful | Representational State Transfer | 一种软件架构风格，用于设计网络API |
| CI/CD | Continuous Integration/Continuous Deployment | 持续集成/持续部署，自动化构建测试发布流程 |
| HPA | Horizontal Pod Autoscaler | Kubernetes水平Pod自动扩缩容，根据负载自动调整Pod数量 |
| CDN | Content Delivery Network | 内容分发网络，加速静态资源访问 |
| RPO | Recovery Point Objective | 恢复点目标，灾难恢复时最多丢失的数据时间范围 |
| RTO | Recovery Time Objective | 恢复时间目标，灾难恢复时服务恢复的最长时间 |
| ECE | Expected Calibration Error | 期望校准误差，衡量模型置信度校准程度的指标 |
| PSI | Population Stability Index | 群体稳定性指数，衡量数据分布变化程度的指标 |
| ND | Newcastle Disease | 新城疫，一种高度接触性传染病 |
| AI | Avian Influenza / Artificial Intelligence | 禽流感 / 人工智能（根据上下文区分） |
| MG | Mycoplasma Gallisepticum | 鸡毒支原体 |
| MS | Mycoplasma Synoviae | 滑液囊支原体 |
| IBD | Infectious Bursal Disease | 传染性法氏囊病 |
| IB | Infectious Bronchitis | 传染性支气管炎 |
| PCR | Polymerase Chain Reaction | 聚合酶链式反应，分子生物学检测技术 |
| HI | Hemagglutination Inhibition | 血凝抑制试验，血清学检测方法 |
| CFU | Colony Forming Unit | 菌落形成单位，微生物数量计量单位 |
| BSL | Biosafety Level | 生物安全等级，实验室生物安全防护级别 |
| SPF | Specific Pathogen Free | 无特定病原体，实验动物等级 |
| PBS | Phosphate Buffered Saline | 磷酸盐缓冲液，实验室常用缓冲液 |